УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2016 год»**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от18.11.2015 № 590

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 6045,6 |  |  |  | 6045,6 |  |  | 6045,6 |  |  |  | 4800,4 |  | 79,4% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| мероприятие № 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Бежко (от ул. Красной до ул. Городской) - 1,2 км;2) ул. Плеханова (от ул. Пролетарская до входа на территорию МБДОУ № 9) – 0,2 км.3) ул. Садовая (от ул. Бежко до ул. Красноармейская)ул. Д.Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая), ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Садовая) – 1,1 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Красная (от ул. Пушкина до ул. Горького) – 0,2п. Дальний1) от ПК 0+00 до ПК 2+00 – 2,0 км. |  |  |  | 1494,0 |  |  |  | 1494,0 |  |  | 1494,0 |  |  |  | 417,31 |  | 27,9% |
| мероприятие № 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Д. Бедного (от ул. Школьной до ул. Садовой) – 0,65км. |  |  |  | 950,7 |  |  |  | 950,7 |  |  | 950,7 |  |  |  | 950,7 |  | 100% |
| мероприятие №1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега:**ст. Нововеличковская**1) ул. Садовая (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,545 км. и от ул. Широкой до ул. Курганной – 0,18 км.) 1,9 км. и от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км.2) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Красная) – 0,16 км.3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км.4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км.**п. Найдорф.** 1) ул. Тепличная (от ул. Мира до МКД №6 ул. Тепличная ) 0,3 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Социалистической (от ул. Крайняя до ул.Угольная) – 0,6 км.2) по ул. Крупской – 0,45 км. |  |  |  | 1300,9 |  |  |  | 1300,9 |  |  | 1300,9 |  |  |  | 1287,77 |  | 99% |
| мероприятие №1.4 Изготовление проектно-сметной документации |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 60,0 |  | 30% |
| мероприятие №1.5 Приобретение гравийно-песочной смеси |  |  |  | 2100,0 |  |  |  | 2100,0 |  |  | 2100,0 |  |  |  | 2084,53 |  | 99,3% |
| *Основное мероприятие № 2.* Повышение безопасности дорожного движения:Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и закупка дорожных знаков и технических средств организации безопасности дорожного движения |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 700,0 |  |  |  | 565,4 |  | 80,8% |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 6745,6 |  |  |  | 6745,6 |  |  | 6745,6 |  |  |  | 5365,8 |  | 79,5% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса В.В. Токаренко

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2016 год»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововличковского сельского поселения Динского района от 18.11.2015 №590

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2016 год*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задача- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |
| Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Бежко (от ул. Красной до ул. Городской) - 1,2 км;2) ул. Плеханова (от ул. Пролетарская до входа на территорию МБДОУ № 9) – 0,2 км.3) ул. Садовая (от ул. Бежко до ул. Красноармейская)ул. Д.Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая), ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Садовая) – 1,1 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Красная (от ул. Пушкина до ул. Горького) – 0,2п. Дальний1) от ПК 0+00 до ПК 2+00 – 2,0 км. | км | 4,7 | 1,31 | 27,9% |  |
| Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Д. Бедного (от ул. Школьной до ул. Садовой) – 0,65км. | км | 0,65 | 0,65 | 100% |  |
| Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега:**ст. Нововеличковская**1) ул. Садовая (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,545 км. и от ул. Широкой до ул. Курганной – 0,18 км.) 1,9 км. и от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км.2) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Красная) – 0,16 км.3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км.4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км.**п. Найдорф.** 1) ул. Тепличная (от ул. Мира до МКД №6 ул. Тепличная ) 0,3 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Социалистической (от ул. Крайняя до ул.Угольная) – 0,6 км.2) по ул. Крупской – 0,45 км. | км | 2,925 | 2,9 | 99% |  |
| Изготовление проектно-сметной документации | шт | 1 | 1 | 100% |  |
| Приобретение гравийно-песочной смеси | м3 | 3310 | 3287 | 99,3% |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения: |
| Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и закупка дорожных знаков и технических средств организации безопасности дорожного движения | Проект/ед. | 2/268 | 2/138 | 80,8% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса В.В. Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава администрации Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ С.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2017 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ)**

**муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы**

 **«Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог**

**местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2016 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Обустройство автомобильных дорог |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| *Основное мероприятие* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Бежко (от ул. Красной до ул. Городской) - 1,2 км;2) ул. Плеханова (от ул. Пролетарская до входа на территорию МБДОУ № 9) – 0,2 км.3) ул. Садовая (от ул. Бежко до ул. Красноармейская)ул. Д.Бедного (от ул. Городской до ул. Садовая), ул. Красноармейская (от ул. Городской до ул. Садовая) – 1,1 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Красная (от ул. Пушкина до ул. Горького) – 0,2п. Дальний1) от ПК 0+00 до ПК 2+00 – 2,0 км. | км | 4,7 | 1,31 | 27,9% | 1494,0 | 417,3 | 27,9% |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Д. Бедного (от ул. Школьной до ул. Садовой) – 0,65км. | км | 0,65 | 0,65 | 100% | 950,7 | 950,7 | 100% |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега:**ст. Нововеличковская**1) ул. Садовая (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,545 км. и от ул. Широкой до ул. Курганной – 0,18 км.) 1,9 км. и от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км.2) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Красная) – 0,16 км.3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км.4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км.**п. Найдорф.** 1) ул. Тепличная (от ул. Мира до МКД №6 ул. Тепличная ) 0,3 км.**ст. Воронцовская**1) ул. Социалистической (от ул. Крайняя до ул.Угольная) – 0,6 км.2) по ул. Крупской – 0,45 км. | км | 2,925 | 2,9 | 99% | 1300,9 | 1287,8 | 99% |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации | шт | 1 | 1 | 100% | 200,0 | 60,0 | 30% |  |
| 1.5 Приобретение гравийно-песочной смеси | м3 | 3310 | 3287 | 99,3% | 2100,0 | 2084,53 | 99,3% |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения и закупка дорожных знаков и технических средств организации безопасности дорожного движения | проект/ед. | 2/268 | 2/138 | 80,8% | 700,0 | 565,4 | 80,8% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ,

малого и среднего бизнеса В.В. Токаренко