****

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 31.05.2017 № 111

станица Нововеличковская

**О подготовке жилищно-коммунального комплекса**

**и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения**

**Динского района к осенне-зимнему периоду 2017 - 2018 годов**

Во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18.05.2017 № 130-р «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Краснодарского края к осенне-зимнему периоду», в целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения Динского района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2017-2018годов, в соответствии со статьей 32 Устава Нововеличковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, объектов социальной сферы и жилищного фонда к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов (далее – «Комиссия») в составе:

Кова Сергей Михайлович - глава Нововеличковского сельского поселения, председатель комиссии;

Кова Галина Михайловна - заместитель главы администрации Нововеличковского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Токаренко Валерий Владимирович - начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Егоров Сергей Григорьевич - директор МУП ЖКХ «Нововеличковское»;

Вуймина Надежда Николаевна - начальник отдела финансов и муниципальных закупок Нововеличковского сельского поселения;

Калитка Ольга Юрьевна - начальник отдела по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковское сельское поселение;

Пискарёва Галина Владимировна - директор МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения»;

Бездольная Ирина Анатольевна – директор МБУ «Культура»;

Рытикова Елена Леонидовна - директор МБУ по физическому развитию «Спорт».

2. Утвердить план-график мероприятий по подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов (Приложение № 1).

3. Комиссии не реже одного раза в месяц рассматривать на своих заседаниях вопросы организации работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы района.

4. На основании результатов анализа итогов работы жилищно-коммунального комплекса территорий в осенне-зимний период 2016-2017 годов утвердить комплексный план по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов.

5. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко В.В.):

5.1. организовать анализ создания на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по его восполнению;

5.2. организовать подготовку аварийных служб, аварийных бригад специальной техники для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;

5.3. организовать подготовку техники по уборке и расчистке снега, создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

5.4. рекомендовать руководителям предприятий и учреждений независимо от формы собственности до 1 октября 2017 года приобретение аварийных источников питания для энергообеспечения объектов, а также создание для них минимально необходимых запасов горюче-смазочных материалов из расчёта непрерывной работы на 24 моточаса;

5.5. разработать планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности при внеплановом отключении подачи электроэнергии, газа, тепла, воды и согласовать их со всеми заинтересованными организациями;

5.6. представить к 05 октября 2017 года в отдел ТЭК, промышленности транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район информацию о выполнении мероприятий, предусмотренных настоящим постановлением, для обобщения и последующего предоставления сведений в краевую межведомственную комиссию.

5.7. в срок до 01 октября 2017 года предоставить в районную межведомственную комиссию сведения об окончании выполнения намеченных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2017-2018 годов и представить паспорта готовности объектов к зиме (Приложение № 2);

5.8. представить в отдел ТЭК, промышленности, транспорта, связи и жилищной политики администрации муниципального образования Динской район данные о потребности муниципальных образований в твердом и жидком топливе на отопительный сезон 2017–2018 годов, а также до 1 октября 2017 года – сведения о созданных запасах топлива на осенне-зимний период, включая обеспеченность населения;

5.9. обеспечить до 1 октября 2017 года проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций, состоящих на балансе муниципальных организаций, а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации;

5.10. обеспечить организацию пополнения запасов резервного топлива в необходимых объемах и требуемого качества организациями, оказывающими коммунальные услуги населению;

5.11. обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения Динского района на 2017 год;

5.12. во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 года № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения.

6. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения:

6.1. предложить организациям всех форм собственности, осуществляющим обеспечение энергоресурсами потребителей Нововеличковского сельского поселения, разработать планы мероприятий по подготовке к отопительному сезону и организовать выполнение мероприятий, предусмотренных этими планами;

6.2. организовать работу по пропаганде среди населения необходимости установки приборов учета расхода воды и энергоресурсов, а также утепления оконных, дверных проемов в квартирах, входных дверей в подъездах в целях энергосбережения;

7. финансовому отделу администрации Нововеличковского сельского поселения:

7.1. предусмотреть в необходимых объемах в бюджете средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными бюджетными организациями;

7.2. предусмотреть финансовые средства (при возможности их выделения) с целью подготовки к отопительному сезону для приобретения автономных дизельных электростанций на муниципальные коммунальные объекты;

8. Руководителям МКУ «ОДА НСП», МУП ЖКХ «Нововеличковское», МБУК «Библиотечное объединение Нововеличковского сельского поселения», МБУ «Культура», МБУ по физическому развитию «Спорт»:

8.1. организовать подготовку зданий и сооружений, систем водо-, электро- и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2017-2018 годов;

8.2. принять меры к своевременному и полному освоению финансовых средств бюджета, собственных средств учреждений, предусмотренных на подготовку к осенне-зимнему периоду;

9. МУП ЖКХ «Нововеличковское» спланировать и выполнить необходимые мероприятия для обеспечения работы предприятия по бесперебойному водоснабжению, теплоснабжению объектов и вывоза ТКО в осенне-зимний период 2017-2018 годов.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на начальника отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Нововеличковского сельского поселения В.В.Токаренко.

11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования.

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения С.М.Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2

к постановлению администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 31.05.2017 № 111

УТВЕРЖДАЮ

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(глава муниципального образования)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(подпись)

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

(число, месяц, год)

ПАСПОРТ

готовности муниципального образования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

к работе в осенне-зимний период 2017 – 2018 годов

Адрес: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Дата \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатель | Единица измерения | Задание  (план) | Факт | Готовность  % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Жилищный фонд – всего | ед.  тыс.м2 |  |  |  |
|  | в том числе МКД с ЦО | ед.  тыс.м2 |  |  |  |
| 2. | Котельные – всего | ед. |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |
| 3. | Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) – всего | км |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | км |  |  |  |
| 4. | Центральные тепловые пункты–  всего | ед. |  |  |  |
|  | в том числе муниципальные | ед. |  |  |  |
| 5. | Газопроводы | км |  |  |  |
| 6. | Готовность к работе: |  |  |  |  |
|  | сети водопровода | км |  |  |  |
|  | водопроводные насосные станции | ед. |  |  |  |
|  | водозаборные сооружения | ед./м3/сут. |  |  |  |
|  | сети канализации | км |  |  |  |
|  | очистные сооружения | ед./м3/сут. |  |  |  |
| 7. | Песко-соляная смесь | тонн |  |  |  |
| 8. | Специальная уборочная техника | ед. |  |  |  |
| 9. | Капитальный ремонт дорог и тротуаров | тыс.м2 |  |  |  |
| 10. | Капитальный ремонт жилищного фонда | ед./тыс.м2  тыс. руб. |  |  |  |
| 11. | Воздушные линии 0,4-10 кВ | км |  |  |  |
| 12. | Трансформаторные подстанции и распределительные пункты | шт. |  |  |  |
| 13. | Ремонт и замена котлов | ед. |  |  |  |
| 14. | Ремонт и замена тепловых сетей | км/км |  |  |  |
| 15. | Ремонт и замена водопроводных и  канализационных сетей | км/км |  |  |  |
| 16. | Замена проводов и опор ВЛ | км/шт. |  |  |  |
| 17. | Ремонт силовых трансформаторов | ед. |  |  |  |
| 18. | Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач | км |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 19.  20.  21. | Укомплектованность аварийного  запаса материально-технических ресурсов  Автономные дизельные электростанции  Мостовые сооружения | %  ед.  ед. |  |  |  |
| 22. | Заготовка топлива для котельных: |  |  |  |  |
|  | уголь | тонн |  |  |  |
|  | жидкое топливо:  мазут | тонн |  |  |  |
|  | печное | тонн |  |  |  |
|  | дрова | м3 |  |  |  |

23. Заготовка топлива населением

уголь тонн

дрова м3

24. Резервные топливные хозяйства ед.

суммарная вместимость тонн

заготовлено топлива тонн

Председатель комиссии

органа местного самоуправления:

Члены комиссии:

Примечания:

1. К паспорту готовности прилагается пояснительная записка.

2. В пункте 1 указываются многоквартирные жилые дома на территории муниципального образования.

3. В пункте 2 указываются котельные, предназначенные для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности.

4. В пункте 22 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы).

Глава администрации Нововеличковского

сельского поселения С.М.Кова