**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.07.2017 № 172

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017**

**№ 08 «Об утверждении муниципальной программы**

 **«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района»**

 **на 2017-2019 годы»**

На основании части 4 статьи 8 и статьи 72 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2016 № 08 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района». на 2017-2019 (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Зеленская) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Подготовка жилищно-коммунального комплекса и объектов теплоснабжения к работе в осенне-зимние периоды 2017-2020 годов на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

 3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Степика) обеспечить выполнение мероприятий программы.

 4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 5. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

 6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Нововеличковского

сельского поселения С.М. Кова

 Приложение

 УТВЕРЖДЕН

 постановлением администрации

 Нововеличковского сельского

 поселения Динского района

 от 10.07.2017 № 172

**ПАСПОРТ**

**муниципальной программы Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района**

**«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района».**

 **на 2017-2019 год**

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| **Цели муниципальной программы** | Реализация программы развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной программы** | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.4. Снижение потребление энергетических ресурсов.5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.7.Повышение уровня газификации населённых пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2017-2019 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения -7515,0 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, объектов социальной сферы.

Построенные ранее котельные на жидком топливе не отвечают требованиям экологии и экономии бюджетных средств.

 Строительство подводящего газопровода к котельной №34 по ул. Братская, 10г.

Подготовка к вводу в эксплуатацию новой модульной котельной которую переводят с жидкого топлива на газ.

Существующие теплотрассы требуют ежегодного капитального ремонта.

С целью обеспечения увеличения объема поставки газа для населения необходимо провести реконструкцию и строительство новых газораспределительных станций.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение условий жизни населения Нововеличковского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

- определение условий газоснабжения;

- обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения,

- увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ.

- установка и ввод в эксплуатацию модульных котельных на природном газе.

Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

И.о. начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района Р.В. Степика

 Приложение к паспорту

 муниципальной программы

######  «Развитие топливо-энергетического комплекса

######  на территорииНововеличковского сельского

######  поселения Динского района» на 2017-2019 год.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района».**

 **на 2017-2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс.руб.) | 2017г | 2018г. | 2019г. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Разработка и выполнение программы «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 7515,0 | 700,0 | 1815,0 | 5000,0 |  |  |
| местный бюджет | 3015,0 | 700,0 | 1815,0 | 500,0 | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядная организация |
| краевой бюджет | 4500,0 | - | - | 4500,0 |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
| 1,1 | Подготовка и оформление проектно-сметной документации по газификации Нововеличковского сельского поселения»  | всего | 3015,0 | 700,0 | 1815,0 | - |  |  |
| местный бюджет | 3015,0 | 700,0 | 1815,0 | - | Наличие проектно-сметной документации для прокладки газопровода и монтажа блочной котельной. | Администрация Нововеличковско сельского поселения, подрядная организация |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1,2 | Выполнение работ по модернизации системы газоснабжения и теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения | всего | 5000,0 | - | - | 5000,0 | модернизация системы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселен |  |
| местный бюджет | 500,0 | - | - | 500,0 |  | Администрация Нововеличковско сельского поселения, подрядная организация |
| краевой бюджет | 4500,0 | - | - | 4500,0 |  | Администрация Нововеличковско сельского поселения, подрядная организация |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |

И.о. начальника отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района Р.В. Степика

Приложение к

муниципальной программе «Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017 г. №8

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы*»* |
| Цель Реализация программы развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения |
| ЗадачаИнженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| *Основное мероприятие: Разработка и выполнение программы топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения* |
| * 1. Подготовка и оформление проектно-сметной документации по газификации Нововеличковского сельского поселения»
 | проект | 1 | 1 | - |  |
| * 1. Выполнение работ по модернизации системы газоснабжения и теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения
 | объект | - | - | 1 |  |

И.о.начальника отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения Р.В.Степика