АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского

сельского поселения Динского района

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 25.08.2017.                                                                                	№ 213

станица Нововеличковская

О внесении изменений в постановление администрации

Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016

№ 616 «О принятии муниципальной целевой программы «Капитальный

ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения

Нововеличковского сельского поселения Динского района,

мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения

на 2017-2019 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 616 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Постановление администрации Нововеличковского сельского                    поселения Динского района от 30.03.2017 № 58 «О внесении изменений в                  постановление администрации Нововеличковского сельского поселения               Динского района от 28.11.2016 № 616 «Об утверждении муниципальной                  программы «Строительство, реконструкция, капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» признать утратившим силу.

4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Нововеличковского

сельского поселения Динского района					       С.М. Кова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 25.08.2017 г. № 213

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения; - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием; - изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения; - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 19528,91тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района				       В.В.Токаренко

Приложение к паспорту сельской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях | всего | 14528,91 | 5862,31 | 4283,5 | 4383,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 14528,91 | 5862,31 | 4283,5 | 4383,1 |  | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчики |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) ул. Бежко (от ул. Ленина до ул. Городской) - 1,362 км; 2) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,1 км. п. Дальний 1) от ПК 5+876 до ПК 7+765 –1,89 км. | всего | 8800,0 | 2800,0 | 3000,0 | 3000,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 8800,0 | 2800,0 | 3000,0 | 3000,0 | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчики |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) Ул. Садовая от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км; 2) ул. Красноармейская от ул. Городской до ул. Садовой; 3) ул. Д. Бедного от ул. Городской до ул. Садовая. | всего | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 3000,0 | 2000,0 | 500,0 | 500,0 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега: ст. Нововеличковская 1)ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,525 км., от ул. Перовской до ул. Бежко– 0,440 км) -0,965км. 2) ул. Нижняя (от ул. Красная до ул.Комсомольская) – 0,420 км. 3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км. 4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км. 5) ул. Фрунзе (от ул. Мышастовской до ул. Выгонной) – 0,5 км. 6) ул. Советская от ул. Толстого до ул. Энгельса-0.4км. п. Найдорф. 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км. ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная)– 0,45 км. | всего | 2528,91 | 1262,31 | 583,5 | 683,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 2528,91 | 1262,31 | 583,5 | 683,1 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков. | всего | 1700,0 | 600,0 | 500,0 | 600,0 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 1700,0 | 600,0 | 500,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 3 | Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | всего | 3300,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 | - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района; - обеспечение безопасности на пешеходных переходах вблизи образовательных и других учреждений; увеличение срока эксплуатации оборудованных пешеходных переходов; - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |  |
|  |  | местный бюджет | 3300,0 | 1300,0 | 1000,0 | 1000,0 |  | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  | краевой бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - | - | - |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - | - | - |  |  |
|  | Итого | всего | 19528,91 | 7762,31 | 5783,5 | 5983,1 |  |  |
|  |  | местный бюджет | 19528,91 | 7762,31 | 5783,5 | 5983,1 |  |  |
|  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района 							В.В.Токаренко

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  на 2017-2019 годы»

ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 г.  № 616

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

| Наименование показателя | Единица измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Примечание* |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) ул. Бежко (от ул. Ленина до ул. Городской) - 1,362 км; 2) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,1 км. п. Дальний 1) от ПК 5+876 до ПК 7+765 –1,89 км. | км | 1,402 | 1,475 | 1,475 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) Ул. Садовая от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км; 2) ул. Красноармейская от ул. Городской до ул. Садовой; 3) ул. Д. Бедного от ул. Городской до ул. Садовая. | км | 0,775 | 0,195 | 0,195 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега: ст. Нововеличковская 1)ул. Пролетарская (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,525 км., от ул. Перовской до ул. Бежко– 0,440 км) -0,965км. 2) ул. Нижняя (от ул. Красная до ул.Комсомольская) – 0,420 км. 3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км. 4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км. 5) ул. Фрунзе (от ул. Мышастовской до ул. Выгонной) – 0,5 км. 6) ул. Советская от ул. Толстого до ул. Энгельса-0.4км. п. Найдорф. 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км. ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная)– 0,45 км. | км | 1,715 | 0,793 | 0,927 |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации | проект | 3 | 3 | 3 |  |
| Основное мероприятие №2 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков. | проект/ед | 3/60 | 3/60 | 3/80 |  |
| Основное мероприятие №3 Подпрограмма «Приведение в нормативное состояние тротуаров и пешеходных переходов, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2020 годы» | км объект | 2,4 9 | 2,3 9 | 2,3 9 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения  Динского района                                                                                                                                  В.В.Токаренко

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от ___________2017 г. №_______

О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.11.2016 № 616 «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

проект подготовил и внес:

начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения                                                                   В.В. Токаренко

проект согласован:

начальник отдела по общим и правовым

вопросам администрации Нововеличковского

сельского поселения                                                               О.Ю. Калитка

начальник отдела финансов

и муниципальных закупок администрации

Нововеличковского сельского поселения                                  Н.Н. Вуймина

специалист отдела по общим и правовым

вопросам администрации Нововеличковского

сельского поселения            						   Е.А. Саламахина