**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 20.12.2017 № 355

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017 № 08«Об утверждении муниципальной программы«Развитие**

**топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района»**

**на 2017-2019 годы»**

На основании части 4 статьи 8 и статьи 72 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

 1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2016 №08«Обутверждении муниципальной программы «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» на 2017-2019 годы», приложение к постановлению утвердить в новой редакции (прилагается).

 2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) предусмотреть финансирование расходов по программе и произвести расходы на мероприятия, предусмотренные программой, в пределах объемов средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения на 2017-2019 годы.

3. Отделу ЖКХ, малогои среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 29.11.2017 № 315 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017 № 08«Обутверждении муниципальной программы «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» на 2017-2019годы» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением настоящего постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации

Нововеличковского

сельского поселения С.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковскогосельского поселения Динского района

от 20.12.2017 г. № 355

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории

Нововеличковского сельского поселения Динского района».

 на 2017-2019 год

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории

Нововеличковского сельского поселения Динского района».

 на 2017-2019 год

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной****программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цели муниципальной программы** | Реализация программы развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной программы** | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | 1. Повышение надежности систем коммунальной инфраструктуры.2. Обеспечение более комфортных условий проживания населения сельского поселения.3. Повышение качества предоставляемых ЖКУ.4. Снижение потребление энергетических ресурсов.5. Снижение потерь при поставке ресурсов потребителям.6. Улучшение экологической обстановки в сельском поселении.7.Повышение уровня газификации населённых пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2017-2019 годы |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельскогопоселения -1020,0 тыс. рублей- 2017 год- 40,0 тыс. руб.,- 2018 год- 400,0 тыс. руб., - 2019 год- 580,0 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

 **Раздел 1. Содержаниепроблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами**

В условиях стремительного роста потребления топливно-энергетических ресурсов, самым эффективным и экономичным из которых является газ, все более актуальными становятся вопросы газоснабжения населения, объектов социальной сферы.

Построенные ранее котельные на жидком топливе не отвечают требованиям экологии и экономии бюджетных средств.

 Строительство подводящего газопровода к котельной №34 по ул. Братская, 10г.

Подготовка к вводу в эксплуатацию новой модульной котельной, которую переводят с жидкого топлива на газ.

Существующие теплотрассы требуют ежегодного капитального ремонта.

С целью обеспечения увеличения объема поставки газа, для населения необходимо провести реконструкцию и строительство новых газораспределительных станций.

**Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации, целевые индикаторы и показатели программы**

Основной целью Программы является реализация комплекса проектных, производственно-технических, организационных и финансовых мероприятий, направленных на решение социальной задачи - улучшение условий жизни населения Нововеличковского сельского поселения за счет обеспечения его природным газом.

Условиями достижения целей Программы является решение следующих задач:

 - определение условий газоснабжения;

- обеспечение надежности и эффективности работы систем газоснабжения населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения,

 - увеличение объемов проектных, строительно-монтажных и эксплуатационных работ.

- установка и ввод в эксплуатацию модульных котельных на природном газе.

Программа рассчитана на 2017-2019 годы.

**Раздел 3. Обеспечение ресурсного обоснования программы**

Финансирование мероприятий Программы будет осуществляться за счет средств краевого и местного бюджетов.

Общий объем финансирования Программысоставляет 1020,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района**

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» на 2017-2019 год проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**Раздел 4.Механизм и контроль за реализацией Программы**

Заказчиком Программы является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Органы местного самоуправления Нововеличковского сельского поселения Динского района осуществляют:

-контроль за выполнением мероприятий Программы, эффективное и целевое использование бюджетных средств, выделяемых на реализацию Программы;

-финансирование мероприятий Программы из местного бюджета в объемах, предусмотренных Программой;

-подготовку предложений в перечень объектов топливо-энергетического комплексамуниципального образования на очередной финансовый год, обоснований для отбора первоочередных объектов, финансируемых в рамках Программы в очередном финансовом году;

-мониторинг хода реализации мероприятий Программы и информационно-аналитическое обеспечение процесса реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляют администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» на 2017-2019 год осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293.

Начальника отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В. Токаренко

 Приложение к паспорту

 муниципальной программы

######  «Развитие топливо-энергетического комплекса

######  на территорииНововеличковского сельского

######  поселения Динского района» на 2017-2019 год.

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района».**

 **на 2017-2019 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс.руб.) | 2017г. | 2018г. | 2019г. | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Разработка и выполнение программы «Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 1020,0 | 40,0 | 400,0 | 580,0 |  |  |
| местный бюджет | 1020,0 | 40,0 | 400,0 | 580,0 | Инженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Подготовка и оформление проектно-сметной документации по газификации Нововеличковского сельского поселения»  | всего | 440,0 | 40,0 | 400,0 | - |  |  |
| местный бюджет | 440,0 | 40,0 | 400,0 | - | Наличие проектно-сметной документации для прокладки газопровода и монтажа блочной котельной. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Выполнение работ по модернизации системы газоснабжения и теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения | всего | 580,0 |  |  | 580,0 | модернизация системы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения |  |
| местный бюджет | 580,0 | - | - | 580,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  | Итого | всего | 1020,0 | 40,0 | 400,0 | 580,0 |  |  |
| местный бюджет | 1020,0 | 40,0 | 400,0 | 580,0 | . |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
| федеральный бюджет | - |  |  |  |  |  |
| внебюджетные источники | - |  |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В. Токаренко

Приложение к паспорту

муниципальной программы «Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Развитие топливно-энергетического комплекса на территорииНововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы»**

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017 г. №8

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2017 г. | 2018 г. | 2019 г. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2017-2019 годы*»* |
| Цель Реализация программы развитие топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения |
| ЗадачаИнженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры. |
| *Основное мероприятие: Разработка и выполнение программы топливно-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения* |
| * 1. Подготовка и оформление проектно-сметной документации по газификации Нововеличковского сельского поселения»
 | проект | 1 | 1 | - |  |
| * 1. Выполнение работ по модернизации системы газоснабжения и теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения
 | объект | - | - | 1 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В.Токаренко

 **ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

проекта постановления администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2017 г. №\_\_\_\_\_\_\_

О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.01.2017 № 08 «Об утверждении муниципальнойпрограммы«Развитие топливо-энергетического комплекса на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района» на 2017-2019 год

Проект подготовлен и внесен:

начальник отдела ЖКХ, малого и

среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Проект согласован:

начальник отдела финансов и

муниципальных закупок администрации

Нововеличковского сельского поселения Н.Н. Вуймина

начальник отдела по общим и правовым

вопросам администрации Нововеличковского

сельского поселения О.Ю. Калитка

специалист отдела по общим и правовым

вопросам администрации Нововеличковского

сельского поселения Е.И. Саламахина