**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 10.11.2020.04.2019 № 234

 станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения от 23.12.2019 № 322**

**«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2020 год»**

 В соответствии с частью 5 статьи 8, статьи 38 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 23.12.2019 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год» утвердив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 28.09.2020 № 190 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 322 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год» признать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

 6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нововеличковского

сельского поселения Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 10.11.2020 № 234

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2020 год»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2020 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной** **программы** | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной****программы** | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения;- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием;- изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения;- предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2020 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения, краевой бюджет – 19639,6 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2020 год**

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района. В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. Население сельского поселения составляет 11988 человека. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,262 км. неоднородных по типу покрытия.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

**2. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2020 год за счет средств краевого и местного бюджетов поселения составляет 19639,6 тыс. руб., в том числе:

расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

 Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

**4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района**

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

**5. Механизм реализации муниципальной программы**

**и контроль за ее выполнением**

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко

Приложение к паспорту муниципальной

 программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс. руб.) | 2020 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 5363,9 | 5363,9 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 5363,9 | 5363,9 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км.- ул. Красная от ул. Почтовая до ул. Южная в ст-це Нововеличковской – 1,3 км;- ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | Всего | 650,0 | 650,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 650,0 | 650,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Хмельницкого – 0,45 км2) ул. Садовая – 0,63 км3) ул. Прямая – 0,7 км4) ул. Фрунзе – 0,2 км5) ул. Энгельса – 0,63 км6) ул. Школьная – 0,06 км7) ул. Коммунаров – 0,09 км8) ул. Д.Победы – 0,03 км9) ул. Виноградная – 0,06 км10) ул. Д.Бедного – 0,03 км11) ул. Северная – 0,34 км**ст. Воронцовская**5) ул. Социалистическая – 0,7 км6) ул. Новая – 0,3 км**п. Найдорф**7) ул. Цветочная – 0,77 км8) ул. Студенческая – 0,25 км | всего | 3700,0 | 3700,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| местный бюджет | 3700,0 | 3700,0 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | Всего | 650,0 | 650,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 650,0 | 650,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог**ст. Нововеличковская**- Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной; - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина; - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина;-Ремонт ул. Красная от ул. Южная до ул. Почтовой;**ст. Воронцовская**- Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15; - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной; - Ремонт пер. Космонавтов; - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной;**п. Найдорф**- Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 | всего | 363,9 | 363,9 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 363,9 | 363,9 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 600,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.- ул. Степная в ст-це Нововеличковской;- ул. Короткая ст-це Нововеличковской;- ул. Колхозная в ст-це Воронцовской;- ул. Ровная в ст-це Воронцовской | Всего | 400,0 | 400,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | Всего | 200,0 | 200,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.**ст. Нововеличковская:**- ул. Таманская - 0,8 км;- ул. Ленина -0,2 км;- ул. Краснодарская.- 0,1км;- ул. Колхозная -0,3км. - ул. Свердлова -0,2 км;- ул. Бежко – 0,5 км;**ст. Воронцовская:**- ул. Красная -1,1 км;- ул. Пушкина - 0,45 км.**п. Найдорф:**- ул. Мира - 0,25км; | всего | 528,7 | 528,7 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 528,7 | 528,7 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 13147,0 | 13147,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 820,0 | 820,0 |
| краевой бюджет | 12327,0 | 12327,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,078 км | всего | 6973,3 | 6973,3 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 349,8 | 349,8 |
| краевой бюджет | 6623,5 | 6623,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.2 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:- Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | всего | 6173,7 | 6173,7 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 470,2 | 470,2 |
| краевой бюджет | 5703,5 | 5703,5 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 19639,6 | 19639,6 |  |  |
| местный бюджет | 7312,6 | 7312,6 |
| краевой бюджет | 12327,0 | 12327,0 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 322

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2020 г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2020 год*»* |
| Цель Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |
| 1.1. Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**- ул. Степная (от дома №28 до ул. Таманская) -1,19км.- ул. Красная от ул. Почтовая до ул. Южная в ст-це Нововеличковской – 1,3 км;- ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | кмобъект | 3,564 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**1) ул. Хмельницкого – 0,45 км2) ул. Садовая – 0,63 км3) ул. Прямая – 0,7 км4) ул. Фрунзе – 0,2 км5) ул. Энгельса – 0,63 км6) ул. Школьная – 0,06 км7) ул. Коммунаров – 0,09 км8) ул. Д.Победы – 0,03 км9) ул. Виноградная – 0,06 км10) ул. Д.Бедного – 0,03 км11) ул. Северная – 0,34 км**ст. Воронцовская**5) ул. Социалистическая – 0,7 км6) ул. Новая – 0,3 км**п. Найдорф**7) ул. Цветочная – 0,77 км8) ул. Студенческая – 0,25 км | км | 4,88 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | нас. пункт | 4 |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог**ст. Нововеличковская**- Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной; - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина; - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина;-Ремонт ул. Красная от ул. Южная до ул. Почтовой;**ст. Воронцовская**- Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15; - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной; - Ремонт пер. Космонавтов; - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной;**п. Найдорф**- Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 | проект | 9 |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.- ул. Степная в ст-це Нововеличковской;- ул. Короткая ст-це Нововеличковской;- ул. Колхозная в ст-це Воронцовской;- ул. Ровная в ст-це Воронцовской | проект/ед | 4/60 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. | объект |  |  |
| *Основное мероприятие № 3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.ст. Нововеличковская:- ул. Таманская -0,8км;- ул. Ленина -0,2км;- ул. Краснодарская.-0,1км;- ул. Колхозная -0,3км. - ул. Свердлова -0,2км;- ул. Бежко – 0,5 км;ст. Воронцовская:- ул. Красная -1,1 км;- ул. Пушкина -0,45 км.п. Найдорф:- ул. Мира -0,25км; | км | - |  |
| *Основное мероприятие №4* Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 4.1- Капитальный ремонт тротуара по ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,078 км | км | 1,078 |  |
| 4.2 - Ремонт ул. Красной от ул. Краснодарской до ул. Выгонной в ст-це Воронцовской – 1,074 км | км | 1,074 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко