**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 29.03.2021 № 86

 станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения от 01.12.2020 № 266**

**«Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство**

**территории муниципального образования Нововеличковское**

**сельское поселение Динского района на 2021 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 8 частями 15, 17, 19, статьей 37 частями 4, 5, 7 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях повышения общего уровня благоустройства территории Нововеличковского сельского поселения п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 01.12.2020 № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год» утвердив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 18.03.2021 № 74 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 № 266 «Об утверждении муниципальной программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

6. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности главы

Нововеличковского сельского поселения И.Л. Кочетков

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 29.03.2021 г. № 86

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной** **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной****программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цели муниципальной** **программы** | - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов, территорий парковых зон;- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий-повышение общего уровня благоустройства поселения |
| **Задачи муниципальной****программы** | - организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.- восстановление и реконструкция уличного освещения в населенных пунктах, территорий парковых зон;- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - единое управление комплексным благоустройством муниципального образования;- определение перспективы улучшения благоустройства муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;- создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;- благоустроенность населенных пунктов поселения. |
| **Этапы и сроки реализации****муниципальной программы** | 2021 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 5335 тыс. рублей |
| **Контроль за выполнением****муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Раздел 1. СОДЕРЖАНИЕ ПРОБЛЕМЫ И ОБОСНОВАНИЕ

НЕОБХОДИМОСТИ ЕЕ РЕШЕНИЯ ПРОГРАММНЫМИ МЕТОДАМИ

Природно-климатические условия Нововеличковского сельского поселения, его географическое положение и рельеф создают относительно благоприятные предпосылки для проведения работ по благоустройству территорий, развитию инженерной инфраструктуры населенных пунктов.

Большие нарекания вызывают благоустройство и санитарное содержание дворовых территорий. По-прежнему серьезную озабоченность вызывают качество услуги по сбору и вывозу бытовых и промышленных отходов, освещение улиц поселения. В настоящее время уличное освещение составляет 27% от необходимого, для восстановления освещения требуется дополнительное финансирование.

Для решения данной проблемы требуется участие и взаимодействие органов местного самоуправления муниципального района с привлечением населения, предприятий и организаций, наличия финансирования с привлечением источников всех уровней, что обусловливает необходимость разработки и применения данной Программы.

Несмотря на предпринимаемые меры, количество несанкционированных свалок мусора и бытовых отходов по-прежнему остается большим, отдельные домовладения не ухожены.

Недостаточно занимаются благоустройством и содержанием закрепленных территорий организации, расположенные на территориях населенных пунктов поселения.

Для решения проблем по благоустройству населенных пунктов поселения необходимо использовать программно-целевой метод. Комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан, будет способствовать повышению уровня их комфортного проживания.

Раздел 2. ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, СРОКИ И ЭТАПЫ

РЕАЛИЗАЦИИ, ЦЕЛЕВЫЕ ИНДИКАТОРЫ И ПОКАЗАТЕЛИ ПРОГРАММЫ

**2.1. Анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения**

Для определения комплекса проблем, подлежащих программному решению, проведен анализ существующего положения в комплексном благоустройстве поселения. Анализ проведен по 3-м показателям, из результатов исследования которых, сформулированы цели, задачи и направления деятельности при осуществлении программы.

**2.2. Анализ качественного состояния элементов благоустройства поселения**

***2.2.1.Озеленение***

Существующие участки зеленых насаждений общего пользования и растений имеют неудовлетворительное состояние: недостаточно благоустроены, нуждаются в постоянном уходе, не имеют поливочного водопровода, эксплуатация их бесконтрольна. Необходим систематический уход за существующими насаждениями: вырезка поросли, уборка аварийных и старых деревьев, декоративная обрезка, подсадка саженцев, разбивка клумб. Причин такого положения много и, прежде всего, в отсутствии штата рабочих по благоустройству, недостаточном участии в этой работе жителей муниципального образования, учащихся, трудящихся предприятий, недостаточности средств, определяемых ежегодно бюджетом поселения.

Для решения этой проблемы необходимо, чтобы работы по озеленению выполнялись специалистами, по плану, в соответствии с требованиями стандартов. Кроме того, действия участников, принимающих участие в решении данной проблемы, должны быть согласованы между собой.

***2.2.2. Наружное освещение, иллюминация***

Сетью наружного освещения недостаточно оснащена вся территория поселения.

Проблема заключается в восстановлении имеющегося освещения, его реконструкции и строительстве нового на улицах, территории парка муниципального образования.

***2.2.3. Благоустройство территории***

Благоустройство территории включает в себя: устройство тротуаров, озеленение, обустройство детских игровых площадок, мест отдыха, уборку территории поселения, отлов безнадзорных животных, уличное освещение, содержание мест захоронения. Благоустройством занимается администрация муниципального образования.

В сложившемся положении необходимо продолжать комплексное благоустройство в поселении.

**2.4. Привлечение жителей к участию в решении проблем** **благоустройства поселения**

Одной из проблем благоустройства населенных пунктов является негативное отношение жителей к элементам благоустройства: создаются несанкционированные свалки мусора.

Анализ показывает, что проблема заключается в низком уровне культуры поведения жителей населенных пунктов на улицах и во дворах, не бережном отношении к элементам благоустройства.

В течение 2021 года необходимо организовать и провести:

- смотры-конкурсы, направленные на благоустройство муниципального образования: «За лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий» с привлечением предприятий, организаций и учреждений;

- различные конкурсы, направленные на озеленение дворов, придомовой территории.

Проведение данных конкурсов призвано повышать культуру поведения жителей, прививать бережное отношение к элементам благоустройства, привлекать жителей к участию в работах по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий.

Данная Программа направлена на повышение уровня комплексного благоустройства территорий населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения:

- совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;

- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковское сельское поселение Динского района;

- совершенствование эстетического вида Нововеличковское сельское поселение Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды;

- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов;

- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий;

- повышение общего уровня благоустройства поселения;

- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.

- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.

- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.

- восстановление и реконструкция уличного освещения, территорий парковых зон, установка светильников в населенных пунктах;

- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;

- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами.

Раздел 3. МЕХАНИЗМ РЕАЛИЗАЦИИ, ОРГАНИЗАЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ

И КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Управление реализацией Программы осуществляет муниципальный заказчик Программы – Администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края.

Муниципальный Заказчик Программы несет ответственность за реализацию Программы, уточняет сроки реализации мероприятий Программы и объемы их финансирования.

Муниципальным Заказчиком Программы выполняются следующие основные задачи:

- экономический анализ эффективности программных проектов и мероприятий Программы;

- подготовка предложений по составлению плана инвестиционных и текущих расходов на очередной период;

- корректировка плана реализации Программы по источникам и объемам финансирования и по перечню предлагаемых к реализации задач Программы по результатам принятия краевого и местного бюджетов и уточнения возможных объемов финансирования из других источников;

- мониторинг выполнения показателей Программы и сбора оперативной отчетной информации, подготовки и представления в установленном порядке отчетов о ходе реализации Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения

Исполнитель Программы – отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района Краснодарского края:

- ежеквартально собирает информацию об исполнении каждого мероприятия Программы и общем объеме фактически произведенных расходов всего по мероприятиям Программы и, в том числе, по источникам финансирования;

- осуществляет обобщение и подготовку информации о ходе реализации мероприятий Программы;

Механизм реализации муниципальной программы осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. №293.

Раздел 4. ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ

И ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ ОТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ

Прогнозируемые конечные результаты реализации Программы предусматривают повышение уровня благоустройства населенных пунктов поселения, улучшение санитарного содержания территорий, экологической безопасности населенных пунктов.

В результате реализации программы ожидается создание условий, обеспечивающих комфортные условия для работы и отдыха населения на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района.

благоустройство населенных пунктов и предприятий, имеющих на балансе инженерные сети, что позволит исключить случаи раскопки инженерных сетей на вновь отремонтированных объектах благоустройства и восстановление благоустройства после проведения земляных работ.

Эффективность программы оценивается по следующим показателям:

- процент соответствия объектов внешнего благоустройства (озеленения, наружного освещения) ГОСТу;

- процент привлечения населения муниципального образования к работам по благоустройству;

- процент привлечения предприятий и организаций поселения к работам по благоустройству;

- уровень взаимодействия предприятий, обеспечивающих благоустройство поселения и предприятий – владельцев инженерных сетей;

- уровень благоустроенности муниципального образования (обеспеченность поселения сетями наружного освещения, зелеными насаждениями, детскими игровыми и спортивными площадками).

В результате реализации Программы ожидается:

- улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения;

- совершенствование эстетического состояния территории поселения, территории парка;

- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении;

- предотвращение сокращения зелёных насаждений

К количественным результатам реализации Программы относятся:

-увеличение количества высаживаемых деревьев;

-увеличение площади цветочного оформления;

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

Исполняющий обязанности начальника отдела

ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации

Нововеличковского сельского поселения Л.С. Моренченко

Приложение к паспорту муниципальной целевой программы «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

 **«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение**

**Динского района на 2021 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего(тыс. руб.) | 2021 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы  |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1. | Организация освещения улиц  | всего | 2750,0 | 2750,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,подрядчики |
| местный бюджет | 2750,0 | 2750,0 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещение территории парка | всего | 2100,0 | 2100,0 | - своевременность оплаты за предоставляемую электроэнергию | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,подрядчики |
| местный бюджет | 2100,0 | 2100,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.2 | Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-7 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. мастерская, Котельная, Эл. уст-ки нежелого зд.) | всего | 189,1 | 189,1 | - соответствие наружного освещения ГОСТу | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,подрядчики |
| местный бюджет | 189,1 | 189,1 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. | Всего | 360,9 | 360,9 | - соответствие наружного освещения ГОСТу | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, ООО «Кубаньэнергосбыт»,подрядчики |
| местный бюджет | 360,9 | 360,9 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Установка указателей с названиями улиц и номерами домов в ст. Нововеличковской, ст. Воронцовской, п. Найдорф, п. Дальний | Всего | 100,0 | 100,0 | - совершенствование эстетического состояния территории; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Озеленение :Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) | всего | 100,0 | 100,0 | - совершенствование эстетического состояния территории;- увеличение площади благоустроенных зелёных насаждений в поселении; - создание зелёных зон для отдыха жителей и гостей поселения;- предотвращение сокращения зелёных насаждений;- увеличение количества высаживаемых деревьев;- увеличение площади цветочного оформления; | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик  |
| местный бюджет | 100,0 | 100,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3. | Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | всего | 550,0 | 550,0 | - результаты реализации программных мероприятий должны обеспечить планомерное и рациональное содержание мест захоронений на территории муниципального образования | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 550,0 | 550,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4. | Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений | всего | 1935,0 | 1935,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 1935,0 | 1935,0 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) | всего | 1100,0 | 1100,0 | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- улучшение состояния территорий муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района;- привитие жителям муниципального образования любви и уважения к своему поселению, к соблюдению чистоты и порядка на территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 1100,0 | 1100,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.2 | Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская | всего | 500,0 | 500,0 | - создание условий для работы и отдыха жителей поселения;- улучшение состояния парковой зоны, территорий Нововеличковского сельского поселения;- благоустройство аллеи  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 500,0 | 500,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.3 | Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | всего | 70,0 | 70,0 | - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 70,0 | 70,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.4 | Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) | всего | 60,0 | 60,0 | - обработка лесополос, парков | Специализированная организация |
| местный бюджет | 60,0 | 60,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.5 | Отлов безнадзорных животных  | всего | 50,0 | 50,0 | - отлов безнадзорных животных | Специализированная организация |
| местный бюджет | 50,0 | 50,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.6 | Покос сорной растительности  | всего | 150,0 | 150,0 | - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения,  |
| местный бюджет | 150,0 | 150,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.7 | Утилизация биоотходов | всего | 5,0 | 5,0 | - улучшение экологической обстановки и создание среды, комфортной для проживания жителей поселения. | Специализированная организация |
| местный бюджет | 5,0 | 5,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого | всего | 5335,0 | 5335,0 |  |  |
| местный бюджет | 5335,0 | 5335,0 |  |  |
| краевой бюджет |  |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого

и среднего бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Л.С. Моренченко

Приложение к муниципальной программе «Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение**

**Динского района на 2021 год»**

 (наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от №

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя  | Примечание\* |
| 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Благоустройство территории муниципального образования Нововеличковское сельское поселение Динского района на 2021 год*»* |
| Цель - совершенствование системы комплексного благоустройства муниципального образования Нововеличковского сельского поселения Динского района- повышение уровня внешнего благоустройства и санитарного содержания населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения Динского района - совершенствование эстетического вида Нововеличковского сельского поселения Динского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды- активизации работ по благоустройству территории поселения в границах населенных пунктов, строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц населенных пунктов территорий парковых зон;- развитие и поддержка инициатив жителей населенных пунктов по благоустройству санитарной очистке придомовых территорий-повышение общего уровня благоустройства поселения |
| Задачи- организация взаимодействия между предприятиями, организациями и учреждениями при решении вопросов благоустройства территории поселения.- приведение в качественное состояние элементов благоустройства.- привлечение жителей к участию в решении проблем благоустройства.- восстановление и реконструкция уличного освещения в населенных пунктах, территорий парковых зон,- оздоровление санитарной экологической обстановки в поселении и на свободных территориях, ликвидация свалок бытового мусора;- вовлечение жителей поселения в систему экологического образования через развитие навыков рационального природопользования, внедрения передовых методов обращения с отходами. |
| *Основное мероприятие №1: Организация освещения улиц*  |  |  |  |
| 1.1 Оплата за электроэнергию уличного освещения, освещения территории парка  | тыс. кВт/ч | 200,0 |  |
| 1.2 Ремонт, реконструкция и техническое обслуживание наружных сетей уличного освещения территории поселения, территории парка (Стадион, ул. Новая, ул. Ровная, ул. Краснодарская, уличное освещение-6 точек, ул. Почтовая, ул. Красная, ул. Луначарского, ул. Бежко, ул. Таманская, ул.Красная-Братская, ул.Красная-Пушкина, Производ. Мастерская, Котельная) | точка | 21 |  |
| 1.3 Оформление документации по техническому присоединению энергопринимающих устройств. | точка | 3 |  |
| 1.4 Установка указателей с названиями улиц и номерами домов в ст. Нововеличковской, ст. Воронцовской, п. Найдорф, п. Дальний | нас.пункт | 4 |  |
| *Основное мероприятие №2:* Озеленение :Приобретение саженцев деревьев и цветов, разбивка клумб, омоложение и валка деревьев (территории парковой зоны, центральной площади ст. Нововеличковская) | нас.пункт | 1 |  |
| *Основное мероприятие №3:* Организация ритуальных услуг и содержание мест захоронения ул. Садовая, ул. Д.Бедного ст. Нововеличковская (содержание территорий кладбищ, вывоз мусора, уборка территорий, окраска ограждений,) | место | 2 |  |
| *Основное мероприятие №4: Прочие мероприятия по благоустройству сельских поселений* |  |  |  |
| 4.1 Услуги по содержанию имущества: уборка общественных мест, парковых зон ст. Нововеличковская, ст. Воронцовская, санитарное содержание, вывоз несанкционированных свалок, спил деревьев, благоустройство территории поселения (тротуарные дорожки, приобретение строительных материалов для благоустройства) | нас.пункт | 2 |  |
| 4.2 Приобретение МАФ для парковой зоны, комплектующих для оборудования детской площадки, обустройства парка, обустройство детской площадки (скейт-площадка) ст. Нововеличковская | объект | 2 |  |
| 4.3 Уничтожение карантинной растительности (амброзии) | нас.пункт | 4 |  |
| 4.4 Противонасекомная обработка общественных мест территории поселения (комары, клещи) | нас.пункт | 4 |  |
| 4.5 Отлов безнадзорных животных | нас.пункт | 4 |  |
| 4.6 Покос сорной растительности | нас.пункт | 4 |  |
| 4.7 Утилизация биоотходов | нас.пункт | 4 |  |

Исполняющий обязанности начальника отдела ЖКХ, малого

и среднего бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Л.С. Моренченко