УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунального комплекса**

**Нововеличковского сельского поселения на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 318 (с изменениями от 24.01.2020 №8, от 27.03.2020 №64, от 12.05.2020 №80, от 29.05.2020 №95, от 03.08.2020 №141, от 28.08.2020 №158, от 12.10.2020 №209, от 10.11.2020 №233, от 20.11.2020 №243, от 21.12.2020 №286)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие №1* Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения: в т.ч. |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Найдорф (капитальный ремонт, осуществление строительного контроля и надзора) |  |  | 1180,7 | 117,4 |  |  | 1180,7 | 117,4 |  | 1056,1 | 117,4 |  |  | 1056,7 | 117,4 |  | Денежные средства были израсходованы в полном объеме на основании доведенных предельных объемов финансирования Министерства ТЭК и ЖКХ КК и заключенного муниципального контракта, но лимиты с Министерства были доведены на большую сумму. Уведомления на уменьшение суммы лимитов (плановых) не было. |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальныйремонт водопроводной сети п.Найдорф) |  |  |  | 23,5 |  |  |  | 23,5 |  |  | 23,5 |  |  |  | 23,5 |  | 100% |
| 1.3Предотвращение аварийно-восстановительных работ системы водоснабжения (приобретение материалов для системы водоснабжения: труба. хомут и др.) |  |  |  | 87,9 |  |  |  | 87,9 |  |  | 87,9 |  |  |  | 87,9 |  | 100% |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие №2* Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабженияВыполнение работ по подготовке систем теплоснабжения котельных №34, ст. Нововеличковская, №36 п. Найдорф к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. |
| 2.1 Ремонт теплотрассы (приобретение трубы для сетей теплоснабжения) |  |  |  | 1880,3 |  |  |  | 1880,3 |  |  | 1880,3 |  |  |  | 1880,3 |  | 100% |
| 2.2 Расчет потребности в тепловой энергии БОУ СОШ №39 и Дома Культуры в ст. Воронцовская |  |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  |  | 20,0 |  |  |  | 20,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие №3*Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства |  |  |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  |  | 4000,0 |  |  |  | 4000,0 |  | 100% |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В.Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М.Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о выполнении целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие систем коммунального комплекса**

**Нововеличковского сельского поселения на 2020 год»**

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 23.12.2019 № 318 (с изменениями от 24.01.2020 №8, от 27.03.2020 №64, от 12.05.2020 №80, от 29.05.2020 №95, от 03.08.2020 №141, от 28.08.2020 №158, от 12.10.2020 №209, от 10.11.2020 №233, от 20.11.2020 №243, от 21.12.2020 №286)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единицаизмерения | Предусмотренное программой значение показателя на текущий год | Фактическое значение показателя на отчетную дату | Процент выполнения показателя, %5 = (4 : 3 \* 100) | Примечание\* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| *Муниципальная программа «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2020 год»* |
| Цель Реализация программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения |
| ЗадачаИнженерно-техническая оптимизация систем коммунальной инфраструктуры |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Найдорф (капитальный ремонт, осуществление строительного контроля и надзора) | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальный ремонт водопроводной сети п.Найдорф) | ед | 1 | 1 | 100% |  |
| 1.3Предотвращение аварийно-восстановительных работ системы водоснабжения (приобретение материалов для системы водоснабжения: труба. хомут и др.) | сист | 1 | 1 | 100% |  |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие №2* Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабженияВыполнение работ по подготовке систем теплоснабжения котельных №34, ст. Нововеличковская, №36 п. Найдорф к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ремонт теплотрассы (приобретение трубы для сетей теплоснабжения) | объект | 1 | 1 | 100% |  |
| 2.2 Расчет потребности в тепловой энергии БОУ СОШ №39 и Дома Культуры в ст. Воронцовская | комп | 1 | 1 | 100% |  |
| *Основное мероприятие №3*Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства | Предпр. | 1 | 1 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения целевых показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района В.В.Токаренко

УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

 сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского**

**поселения на 2020 год»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование услуги (работы),показателя объема (качества) услуги (работы), подпрограммы (основного мероприятия), ведомственной целевой программы  | Значение показателя объема (качества) услуги(работы) | Расходы местного бюджета на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей*(с точностью до одного знака после запятой)* | Примечание\* |
| единица измере-ния | предусмот-ренное программ-мой на отчетный период | фактиче-ское за отчетный период | процент выполне-ния, %(4:3\*100)  | предусмот-ренные программ-мой на отчетный период | фактиче-ские за отчетный период | процент выполне-ния, %(7:6\*100)  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Наименование услуги (работы) и ее содержание | Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры Нововеличковского сельского поселения |
| Показатель объема (качества) услуги (работы) |  |
| **Водоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1Капитальный ремонт системы водоснабжения п. Найдорф (капитальный ремонт, осуществление строительного контроля и надзора) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1298,1 | 1173,4 | 90% |  |
| 1.2 Осуществление строительного контроля и технадзора (объекта: капитальный ремонт водопроводной сети п.Найдорф) | 1 | 1 | 100% | 1 | 23,5 | 23,5 | 100% |  |
| 1.3Предотвращение аварийно-восстановительных работ системы водоснабжения (приобретение материалов для системы водоснабжения: труба. хомут и др.) | 1 | 1 | 100% | 1 | 87,9 | 87,9 | 100% |  |
| **Теплоснабжение** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Основное мероприятие №2* Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабженияВыполнение работ по подготовке систем теплоснабжения котельных №34, ст. Нововеличковская, №36 п. Найдорф к работе в ОЗП 2020-2021 г.г. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Ремонт теплотрассы (приобретение трубы для сетей теплоснабжения) | 1 | 1 | 100% | 1 | 1880,3 | 1880,3 | 100% |  |
| 2.2 Расчет потребности в тепловой энергии БОУ СОШ №39 и Дома Культуры в ст. Воронцовская | 1 | 1 | 100% | 1 | 20,0 | 20,0 | 100% |  |
| *Основное мероприятие №3*Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства | 1 | 1 | 100% | 1 | 4000,0 | 4000,0 | 100% |  |

Примечание:

\* - в таблице кратко указываются причины не выполнения предусмотренных муниципальной программой показателей. Развернутая информация о соответствии достигнутых результатов показателям, установленным муниципальной программой, отражается в докладе о ходе реализации муниципальной программы с указанием причин не выполнения принятых обязательств.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В.Токаренко

Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района

Г.М. Кова,

Отдел финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского

поселения на 2020 год»

Муниципальная программа «Развитие систем коммунального комплекса Нововеличковского сельского поселения на 2020 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 318 от 23.12.2019 года выполнена в сумме 7185,1 тыс. руб. в т.ч. 1056,1 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 6129 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. По основному мероприятию № 1 «Социальное развитие сельского поселения в области водоснабжения» расходы составили 1284,8 тыс. руб. в т.ч. 1056,1 тыс. руб. средства Краевого бюджета, 228,7 тыс. руб. средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. В рамках данного мероприятия был выполнен ремонт системы водоснабжения п. Найдорф, приобретены материалы для системы водоснабжения. Главным распорядителем бюджетных средств является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Социальное развитие сельского поселения в области теплоснабжения» расходы составили 1900,3 тыс. руб. В рамках данного мероприятия был выполнен ремонт теплотрассы. По основному мероприятию №3 «Предоставление субсидий муниципальным унитарным предприятиям Нововеличковского сельского поселения Динского района в целях оказания финансовой помощи по предупреждению банкротства», расходы составили 4000,0 тыс. руб. Финансирование основного мероприятия производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.

Муниципальная программа в целом выполнена на 100%.

Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:

выполнен ремонт системы водоснабжения – 1 объект;

осуществление строительного контроля объекта -1 ед.;

приобретены материалы для системы водоснабжения – 1 система

выполнен ремонт теплотрассы – 1 объект;

выполнен расчет потребности тепловой энергии – 1 комплект

предоставлена субсидия муниципальному унитарному предприятию

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.

1. Оценка степени реализации основного мероприятия и достижения ожидаемых непосредственных результатов его реализации.

1.1. Степень реализации мероприятий

СРм = 3 / 3 = 1

Мероприятия считаются выполненными в полном объеме.

2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов

2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов

Основное мероприятие № 1 ССуз = 1284,8 / 1284,8 = 1

Основное мероприятие № 2 ССуз = 1900,3 / 1900,3 = 1

Основное мероприятие № 3 ССуз = 4000,0 / 4000,0 = 1

Расходы на выполнение основного мероприятия соответствуют запланированному уровню расходов.

 3. Оценка эффективности использования финансовых средств

3.1. Эффективность использования финансовых средств

Основное мероприятие № 1 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2 Эис = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3 Эис = 1 / 1 = 1

Финансовые средства на выполнение основных мероприятий использованы эффективно.

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия

4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 2 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДп/ппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

4.2. Степень реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1

СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1

Основное мероприятие № 2

СРп/п = (1+1) / 2 = 1

Основное мероприятие № 3

СРп/п = 1/ 1 = 1

Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия

5.1. Эффективность реализации основного мероприятия

Основное мероприятие № 1 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 2 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Основное мероприятие № 3 ЭРп/п = 1 \* 1 = 1

Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы

6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя

Основное мероприятие № 1

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 2 СДмппз = 1 / 1 = 1

целевой показатель 3 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 2

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Основное мероприятие № 3

целевой показатель 1 СДмппз = 1 / 1 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты.

6.2. Степень реализации муниципальной программы

СРмп = (1+1+1+1+1) / 5 = 1

Муниципальная программа реализована в полном объеме.

7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы

7.1. Эффективность реализации муниципальной программы

ЭРмп = 0,5\*1 + 0,5\*(1\*1+1\*1+1\*1) / 3 = 1

 Эффективность реализации муниципальной программы является высокой

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко