УТВЕРЖДАЮ

Глава Нововеличковского

сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ Г.М. Кова

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2021 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 г. № 264

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование  мероприятия | Участник муниципальной программы  (муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | | | | Объем финансирования\*  на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | | | Профинансировано\*  в отчетном периоде  (тыс.руб.) | | | | Освоено (израсходовано)\*  в отчетном периоде  (тыс. руб.) | | | | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено,  не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  |  | 5205,5 |  |  |  | 5205,5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  - ул. Степная (от ул. Фурманова до ул. Почтовая) -0,96 км.  - ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной – 0,36 км;  - ул. Степная от ул. Таманская до дома №28 – 1,185 км |  |  |  | 700,0 |  |  |  | 700,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  ул. Фрунзе от ул. Таманской до ул. Выгонной – 0,85 км  ул. Крупская – 2,055 км  ул. Октябрьская – 0,94 км  **ст. Воронцовская**  ул. Горького от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,6 км  ул. Космонавтов от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,49 км  пер. Вольный – 0,23 км  **п. Найдорф**  ул. Цветочная – 0,8 км |  |  |  | 3567,5 |  |  |  | 3567,5 |  |  | 48,2 |  |  |  | 48,2 |  | 1,3% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси |  |  |  | 538,0 |  |  |  | 538,0 |  |  | 365,6 |  |  |  | 365,6 |  | 68% |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог  **ст. Нововеличковская**  - Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной;  - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина;  - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина;  **ст. Воронцовская**  - Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15;  - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной;  - Ремонт пер. Космонавтов;  - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной;  **п. Найдорф**  - Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.  - ул. Степная в ст-це Нововеличковской;  - ул. Короткая ст-це Нововеличковской;  - ул. Колхозная в ст-це Воронцовской;  - ул. Ровная в ст-це Воронцовской |  |  |  | 400,0 |  |  |  | 400,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).  Ст. Нововеличковская  - ул. Д. Бедного;  - ул. Свердлова;  ст. Воронцовская:  ул. Пушкина  ул. Красная  п. Найдорф:  ул. Мира. |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  | 2282,0 |  |  |  | 2282,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *3.1* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования в ст. Нововеличковской, п. Найдорф, ст. Воронцовская |  |  |  | 505,89 |  |  |  | 505,89 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *3.2* Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта тротуаров  **п. Найдорф:**  - ул. Мира, ул. Красная - 0,388км;  **ст. Нововеличковская:**  - ул. Луначарского – 0,318 км  - ул. Таманская – 1,049 км |  |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  |  | 1200,0 |  |  |  | 1200,0 |  | 100% |
| *3.3*Ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования:  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район |  |  |  | 394,11 |  |  |  | 394,11 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *Основное мероприятие№4*  Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  - Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Южная (ПК0+00) до ул. Почтовая (ПК13+10,5) – 1,3105 км |  |  | 9961,6 | 524,3 |  |  | 9961,6 | 524,3 |  | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  | 9961,6 | 8429,8 |  |  | 9961,6 | 8429,8 |  | 0 | 1613,8 |  |  | 0 | 1613,8 |  |  |

Примечание:

\* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;

\*\* - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;

\*\*\* - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения»

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко