АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского

сельского поселения Динского района

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 28.11.2016г.                                                                 		                    № 616

станица Нововеличковская

О принятии муниципальной целевой программы

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

В соответствии с частью 5 статьи 8 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Утвердить муниципальную программу «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Н.Н. Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3 Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (В.В.Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района (О.Ю. Калитка) разместить постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

5. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

6. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Исполняющий обязанности

главы администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района					 Г.М. Кова

Приложение

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от 28.11.2016 № 616

ПАСПОРТ

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| Координатор муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| --- | --- |
| Участники муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
| Цель муниципальной программы | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| Задачи муниципальной программы | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности |
| Перечень целевых показателей муниципальной программы | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием. - изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения |
| Этапы и сроки реализации муниципальной программы | 2017-2019 годы |
| Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы | Бюджет Нововеличковского сельского поселения – 17364,6 тыс. рублей |
| Контроль за выполнением муниципальной программы | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района				       В.В.Токаренко

Приложение к паспорту сельской целевой программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2017-2019 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия |  |  | Источники финансирования | Объем финан-сирования, всего (тыс. руб.) | 2017 год | 2018 год | 2019 год | Непосредственный результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  |  | 3 | 4 | 5 |  |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях |  |  | всего | 15764,6 | 5098,0 | 5283,5 | 5383,1 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 15764,6 | 5098,0 | 5283,5 | 5383,1 |  | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчики |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  | в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) ул. Бежко (от ул. Ленина до ул. Городской) - 1,45 км; 2) ул. Красная (от ул. Почтовая до ул. Южная) – 1,1 км. п. Дальний 1) от ПК 0+00 до ПК 1+700 –1,7 км. |  |  | всего | 11800,0 | 3800,0 | 4000,0 | 4000,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 11800,0 | 3800,0 | 4000,0 | 4000,0 | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчики |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе: ст. Нововеличковская 1) Ул. Садовая от ул. Веселой до ул. Короткая – 0,29 км; 2) ул. Красноармейская от ул. Городской до ул. Садовой; 3) ул. Д. Бедного от ул. Городской до ул. Садовая. |  |  | всего | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (с подсыпкой), уборка снега: ст. Нововеличковская 1) (от ул. Нижней до ул. Ровной -0,545 км., от ул. Широкой до ул. Курганной – 0,18 км., и.) -0,725км. 2) ул. Нижняя (от ул. Пролетарской до ул. Красная) – 0,16 км. 3) ул. Выгонная (от ул. Свердлова до ул. Тургенева) – 0,3 км. 4) ул. Леваневского (от ул. Крупской до ул. Степной) – 0,1 км. 5) ул. Фрунзе (от ул. Мышастовской до ул. Выгонной) – 0,5 км. 6) ул. Советская от ул. Толстого до ул. Энгельса-0.4км. п. Найдорф. 1) ул. Тепличная (от ул .Мира до МКД №6 по ул. Тепличная ) 0,3 км. ст. Воронцовская 1) ул. Крупской (от ул. Ленина до ул. Ровная)– 0,45 км. |  |  | всего | 1864,6 | 598,0 | 583,5 | 683,1 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1864,6 | 598,0 | 583,5 | 683,1 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  |  |  | краевой бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации |  |  | всего | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 600,0 | 200,0 | 200,0 | 200,0 |  | Администрация Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
| 2. | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков. |  |  | всего | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 1600,0 | 500,0 | 500,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Администрация Нововеличковского сельского поселения |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |
|  | Итого |  |  | всего | 17364,6 | 5598,0 | 5783,5 | 5983,1 |  |  |
|  |  |  |  | местный бюджет | 17364,6 | 5598,0 | 5783,5 | 5983,1 |  |  |
|  |  |  |  | краевой бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | федеральный бюджет | - | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  | внебюджетные источники | - | - |  |  |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района                                                                                                                                   В.В.Токаренко