**

**АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

от 28.09.20212019 № 274

станица Нововеличковская

**О внесении изменений в постановление администрации**

**Нововеличковского сельского поселения от 01.12.2020 № 264**

**«Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского**

**сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению**

**безопасности дорожного движения на 2021 год»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь частью 5 статьи 8, статьей 38 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района, в целях модернизации автомобильных дорог местного значения на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения и безопасности дорожного движения, п о с т а н о в л я ю:

1. Внести изменения в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения от 01.12.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год» утвердив приложение в новой редакции (прилагается).

2. Отделу финансов и муниципальных закупок администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина) обеспечить финансирование мероприятий муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год» в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете Нововеличковского сельского поселения.

3. Отделу ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения (Токаренко) обеспечить выполнение мероприятий программы.

4. Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 26.07.2021 № 213 «О внесении изменений в постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 № 264 «Об утверждении муниципальной программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год» считать утратившим силу.

5. Отделу по общим и правовым вопросам администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.

6. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

7. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава Нововеличковского

сельского поселения Г.М. Кова

ПРИЛОЖЕНИЕ

УТВЕРЖДЕНА

постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

от 28.09.2021 г. № 274

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2021 год»

**ПАСПОРТ**

муниципальной программы Нововеличковского сельского

поселения Динского района

«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог

местного значения Нововеличковского сельского

поселения Динского района, мероприятия по обеспечению

безопасности дорожного движения на 2021 год»

|  |  |
| --- | --- |
| **Координатор муниципальной**  **программы** | Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Участники муниципальной**  **программы** | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса Администрации Нововеличковского сельского поселения |
| **Цель муниципальной**  **программы** | Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения |
| **Задачи муниципальной**  **программы** | - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения;  - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности. |
| **Перечень целевых показателей муниципальной программы** | - укладка асфальто–бетонной смеси, гравия, обустройство обочин. Обустройство автомобильных дорог с грунтовым покрытием;  - изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения;  - предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района. |
| **Этапы и сроки реализации**  **муниципальной программы** | 2021 год |
| **Объемы бюджетных ассигнований муниципальной программы** | Всего – 18519,8 тыс. руб. в т.ч. бюджет Нововеличковского сельского поселения – 8558,2 тыс. руб., краевой бюджет – 9961,6 тыс. руб. |
| **Контроль за выполнением**  **муниципальной программы** | Администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Совета Нововеличковского сельского поселения |

**1. Характеристика текущего состояния и прогноз развития в сфере капитального ремонта, ремонта и содержание автомобильных дорог**

**Нововеличковского сельского поселения Динского района на 2021 год**

Нововеличковское сельское поселение Динского района расположено в западной части Динского района. В состав Нововеличковского сельского поселения входят 4 населенных пункта. Административным центром является станица Нововеличковская. Площадь сельского поселения, в проектных границах составляет 29323,22 га. Население сельского поселения составляет 11988 человека. На территории сельского поселения существующая улично-дорожная сеть, представлена автомобильными дорогами регионального, межмуниципального и местного значения общей протяженностью 118,262 км. неоднородных по типу покрытия.

В настоящее время на территории сельского поселения расположены следующие социально значимые объекты: общеобразовательные школы, детские сады, дом культуры, отделение Динской районной больницы, библиотека., детская школа искусств и прочие.

Поддержание в исправном состоянии и развитие автомобильных дорог сельского поселения позволит увеличить охват населения пассажирским транспортом, количество грузоперевозок в хозяйственных целях, повысит инвестиционную привлекательность сельского поселения.

Учитывая нормы действующего законодательства мероприятия в сфере содержания и ремонта автомобильных дорог требуют особого внимания и поддержки со стороны бюджетов все уровней (районного, краевого, федерального), при этом упор необходимо делать на увеличение протяженности автомобильных дорог с усовершенствованным дорожным покрытием (асфальтобетон).

Проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог недопустимо без разработки и утверждения согласования в установленном порядке проектно-сметной документации.

Ежегодное проведение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог местного значения залог динамичного развития сельского поселения.

**2. Перечень и краткое описание**

**основных мероприятий муниципальной программы**

Перечень и описание программных мероприятий изложены в приложении к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»

**3. Обоснование ресурсного обеспечения муниципальной программы**

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы на 2021 год за счет средств краевого и местного бюджетов поселения составляет 18519,8 тыс. руб., в том числе:

расчет финансового обеспечения реализации мероприятий муниципальной программы произведен на основании расходов аналогичных видов работ в период реализации предыдущих программ.

Общий планируемый объем финансирования муниципальной программы будет уточняться в зависимости от принятых на местном уровне решений об объемах выделяемых средств.

4. Методика оценки эффективности реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района

Оценка эффективности муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год» проводится в соответствии с типовой методикой оценке эффективности реализации муниципальной программы утвержденной постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293 «Об утверждении Порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района».

5. Механизм реализации муниципальной программы

и контроль за ее выполнением

Механизм реализации муниципальной программы Нововеличковского сельского поселения Динского района «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год» осуществляется в соответствии с разделом 5 порядка принятия решения о разработке, формирования, реализации и оценки эффективности реализации муниципальных программ Нововеличковского сельского поселения Динского района утвержденного постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 09.06.2016 г. № 293. Контроль реализации мероприятий программы осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения и бюджетная комиссия Нововеличковского сельского поселения.

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего

бизнеса администрации Нововеличковского

сельского поселения В.В. Токаренко

Приложение к паспорту муниципальной

программы «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»

**ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование мероприятия | Источники финансирования | Объем финан-сирования,  всего  (тыс. руб.) | 2021 год | Непосредственный  результат реализации мероприятия | Участник муниципальной программы |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 6 | 7 |
| 1. | Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. | всего | 5205,5 | 5205,5 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 5205,5 | 5205,5 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.1. | Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  - ул. Степная (от ул. Фурманова до ул. Почтовая) -0,96 км.  - ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной – 0,36 км;  - ул. Степная от ул. Таманская до дома №28 – 1,185 км | Всего | 350,0 | 350,0 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 350,0 | 350,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 1.2 | Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  ул. Степная от ул. Медведовская до ул. Хмельницкого – 0,9 км  ул. Пролетарская– 0,4 км  ул. Красноармейская – 0,2 км  ул. Веселая от ул. Садовая до ул. Пролетарская – 0,315 км  ул. Свердлова от ул. Таманская до ул. Мышастовская – 0,4 км  ул. Крупской от ул. Кавказская до ул. Таманская – 0,46 км  ул. Медведовская – 0,58 км  ул. Красная – 0,072 км  **ст. Воронцовская**  ул. Угольная, пер. Угольный – 0,495 км  ул. Трудовая – 0,36 км  **п. Найдорф**  ул. Цветочная от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,7 км  ул. Тепличная от ул. Мира до конца ул. Тепличная – 0,47 км | всего | 3367,5 | 3367,5 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов |
| местный бюджет | 3367,5 | 3367,5 | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.3 | Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | Всего | 1088,0 | 1088,0 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1088,0 | 1088,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 1.4 | Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог  **ст. Нововеличковская**  - Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной;  - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина;  - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина;  **ст. Воронцовская**  - Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15;  - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной;  - Ремонт пер. Космонавтов;  - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной;  **п. Найдорф**  - Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 | всего | 400,0 | 400,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2. | Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения | всего | 600,0 | 600,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 600,0 | 600,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.1 | Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.  - ул. Степная в ст-це Нововеличковской;  - ул. Короткая ст-це Нововеличковской;  - ул. Колхозная в ст-це Воронцовской;  - ул. Ровная в ст-це Воронцовской | Всего | 400,0 | 400,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 400,0 | 400,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 2.2 | Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).  Ст. Нововеличковская  - ул. Д. Бедного;  - ул. Свердлова;  ст. Воронцовская:  ул. Пушкина  ул. Красная  п. Найдорф:  ул. Мира. | Всего | 200,0 | 200,0 | Предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием транспортных средств, велосипедистов и пешеходов, в том числе детей, на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 200,0 | 200,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: | всего | 2228,44 | 2228,44 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 2228,44 | 2228,44 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3.1 | Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования в ст. Нововеличковской, п. Найдорф, ст. Воронцовская | всего | 505,89 | 505,89 | - Поддержание безопасности и удобства движения пешеходов по тротуарам;  - предупреждение повреждений элементов тротуаров |  |
| местный бюджет | 505,89 | 505,89 |  |
| краевой бюджет |  |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |  |
| 3.2 | Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта тротуаров  **п. Найдорф:**  - ул. Мира, ул. Красная - 0,388км;  **ст. Нововеличковская:**  - ул. Луначарского – 0,318 км  - ул. Таманская – 1,049 км | всего | 1200,0 | 1200,0 | Выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 1200,0 | 1200,0 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 3.3 | Ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования:  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район | всего | 522,55 | 522,55 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 522,55 | 522,55 |
| краевой бюджет |  |  |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего | 10485,9 | 10485,9 |  | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 524,3 | 524,3 |
| краевой бюджет | 9961,6 | 9961,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
| 4.1 | Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:  - Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Южная (ПК0+00) до ул. Почтовая (ПК13+10,5) – 1,3105 км | всего | 10485,9 | 10485,9 | Повышение комфортности и безопасности жизнедеятельности населения и хозяйствующих субъектов | Отдел ЖКХ, малого и среднего бизнеса администрации Нововеличковского сельского поселения, подрядчик |
| местный бюджет | 524,3 | 524,3 |
| краевой бюджет | 9961,6 | 9961,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |
|  | Итого по программе | всего | 18519,8 | 18519,8 |  |  |
| местный бюджет | 8558,2 | 8558,2 |
| краевой бюджет | 9961,6 | 9961,6 |
| федеральный бюджет |  |  |
| внебюджетные источники |  |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко

Приложение к муниципальной программе «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»

**ЦЕЛИ, ЗАДАЧИ И ЦЕЛЕВЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год»**

(наименование программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 01.12.2020 № 264

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование показателя | Единица  измерения | Предусмотренное программой значение показателя | Примечание\* |
| 2021 г. |
| 1 | 2 | 3 | 6 |
| *Муниципальная программа «*Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2021 год*»* | | | |
| Цель  Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения | | | |
| - выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения  - выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности | | | |
| *Основное мероприятие №1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях: |  |  |  |
| 1.1. Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  - ул. Степная (от ул. Фурманова до ул. Почтовая) -0,96 км.  - ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной – 0,36 км;  - ул. Степная от ул. Таманская до дома №28 – 1,185 км | км  объект | 2,505 |  |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:  **ст. Нововеличковская**  ул. Степная от ул. Медведовская до ул. Хмельницкого – 0,9 км  ул. Пролетарская– 0,4 км  ул. Красноармейская – 0,2 км  ул. Веселая от ул. Садовая до ул. Пролетарская – 0,315 км  ул. Свердлова от ул. Таманская до ул. Мышастовская – 0,4 км  ул. Крупской от ул. Кавказская до ул. Таманская – 0,46 км  ул. Медведовская – 0,58 км  ул. Красная – 0,072 км  **ст. Воронцовская**  ул. Угольная, пер. Угольный – 0,495 км  ул. Трудовая – 0,36 км  **п. Найдорф**  ул. Цветочная от ул. Красная до ул. Крайняя – 0,7 км  ул. Тепличная от ул. Мира до конца ул. Тепличная – 0,47 км | км | 5,352 |  |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси | нас. пункт | 4 |  |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог  **ст. Нововеличковская**  - Ремонт ул. Ленина от ул. Бежко до ул. Колхозной;  - Ремонт ул. Краснодарская от ул. Красной до ул. Ленина;  - Ремонт ул. Братская от ул. Красной до ул. Ленина;  **ст. Воронцовская**  - Ремонт ул. Пушкина от ул. Ленина до дома №15;  - Ремонт ул. Космонавтов от ул. Прямой до ул. Ровной;  - Ремонт пер. Космонавтов;  - Ремонт ул. Горького от дома №17 до ул. Ровной;  **п. Найдорф**  - Ремонт ул. Красная от ул. Центральной до дома №1 | проект | 9 |  |
| *Основное мероприятие № 2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения |  |  |  |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения на дорогах местного значения, закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки.  - ул. Степная в ст-це Нововеличковской;  - ул. Короткая ст-це Нововеличковской;  - ул. Колхозная в ст-це Воронцовской;  - ул. Ровная в ст-це Воронцовской | проект/ед | 4/60 |  |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).  Ст. Нововеличковская  - ул. Д. Бедного;  - ул. Свердлова;  ст. Воронцовская:  ул. Пушкина  ул. Красная  п. Найдорф:  ул. Мира. | объект | 5 |  |
| *Основное мероприятие № 3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: |  |  |  |
| 3.1 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования в ст. Нововеличковской, п. Найдорф, ст. Воронцовская | км | 43,64 |  |
| 3.2 Изготовление проектно-сметной документации капитального ремонта тротуаров  **п. Найдорф:**  - ул. Мира, ул. Красная - 0,388км;  **ст. Нововеличковская:**  - ул. Луначарского – 0,318 км  - ул. Таманская – 1,049 км | проект | 3 |  |
| 3.3 Ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования:  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Таманская от «искусственного дорожного сооружения» через реку Понура до ул. Степная в ст. Нововеличковская Динской район  - Капитальный ремонт тротуара по ул. Красная от ул. Центральная до ул. Мира, ул. Мира от ул. Красная до ул. Набережная в пос. Найдорф Динской район | км | 1,049  0,388 |  |
| *Основное мероприятие №4* Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |
| 4.1 Ремонт автомобильной дороги по ул. Красная от ул. Южная (ПК0+00) до ул. Почтовая (ПК13+10,5) – 1,3105 км | км | 1,3105 |  |

Начальник отдела ЖКХ, малого и среднего бизнеса

администрации Нововеличковского сельского поселения В.В. Токаренко