УТВЕРЖДАЮ

Исполняющий обязанности главы Нововеличковского сельского поселения

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ И.Л. Кочетков

«\_\_\_\_\_» \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 год

**ОТЧЕТ**

**о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы**

**«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского**

**поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»**

**за 3 квартал 2024 года**

(наименование муниципальной программы, срок действия,

Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 г. № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65, от 22.07.2024 №392, от 13.08.2024 №476)

реквизиты правого акта, которым утверждена программа)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование мероприятия | Участник муниципальной программы(муниципальный заказчик мероприятия, главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель) | Объем финансирования\*на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.) | Объем финансирования\* на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.) | Профинансировано\*в отчетном периоде (тыс.руб.) | Освоено (израсходовано)\* в отчетном периоде (тыс. руб.)  | Отметка о выполнении мероприятия (выполнено, не выполнено)\*\* |
| федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники | федеральный бюджет | краевой бюджет | местный бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
| *Основное мероприятие № 1* Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения. |  |  |  | 12281,7 |  |  |  | 12281,7 |  |  | 7118,7 |  |  |  | 7118,7 |  | 58% |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 Ремонт дорог местного значения в асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения |  |  |  | 5314,6 |  |  |  | 5314,6 |  |  | 2514,6 |  |  |  | 2514,6 |  | 47,3% |
| 1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:**ст. Нововеличковская**ул. Садовая, ул. Ленина, ул. Степная, ул. Шаумяна, ул. Виноградная, ул. Нижняя, ул. Пушкина, ул. Коммунаров, ул. Пролетарская, ул. Крупской**ст. Воронцовская**ул. Пушкина, ул. Ленина, ул. Крайняя**п. Найдорф**ул. Садовая, Крайняя, Береговая |  |  |  | 3009,5 |  |  |  | 3009,5 |  |  | 850,0 |  |  |  | 850,0 |  | 27,3% |
| 1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости) |  |  |  | 3600,0 |  |  |  | 3600,0 |  |  | 3516,6 |  |  |  | 3516,6 |  | 97,7% |
| 1.4 Изготовление проектно-сметной документации, паспортов автомобильных дорог ст. Нововеличковская (42 шт.);ст. Воронцовская (22 шт.)п. Найдорф (1 шт.)п. Дальний (4 шт.) |  |  |  | 237,6 |  |  |  | 237,6 |  |  | 237,6 |  |  |  | 237,6 |  | 100% |
| 1.5 Актуализация Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры |  |  |  | 120,0 |  |  |  | 120,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| *Основное мероприятие№2* Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч. |  |  |  | 1505,6 |  |  |  | 1505,6 |  |  | 1447,9 |  |  |  | 1447,9 |  | 96,2% |
| 2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения **(ПОДД);** актуализация комплексной схемы организации дорожного движения (**КСОДД)**.Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения.**ст. Нововеличковская****ст. Воронцовская****п. Найдорф, п. Дальний** |  |  |  | 1305,6 |  |  |  | 1305,6 |  |  | 1247,9 |  |  |  | 1247,9 |  | 95,6% |
| 2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).Ст. Нововеличковская- ул. Д. Бедного;- ул. Свердлова;ст. Воронцовская:ул. Пушкинаул. Краснаяп. Найдорф:ул. Мира. |  |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  |  | 200,0 |  |  |  | 200,0 |  | 100% |
| *Основное мероприятие№3* Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская |  |  |  | 500,0 |  |  |  | 500,0 |  |  | 0 |  |  |  | 0 |  |  |
| Итого по муниципальной программе |  |  |  | 14287,3 |  |  |  | 14287,3 |  |  | 8566,6 |  |  |  | 8566,6 |  | 60% |

Начальник общего отдела администрации

Нововеличковского сельского поселения О.Ю. Калитка