УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
 сельского поселения

____________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2025 год

ОТЧЕТ
о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024год»
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65, от 22.07.2024 №392, от 13.08.2024 №476, от 04.10.2024 №665, от 05.11.2024 №743, от 25.12.2024 №807, )

	Наименование 
мероприятия

	Участник муниципальной программы
(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)
	Объем финансирования*
на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)
	Объем финансирования*
 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)
	Профинансировано*
в отчетном периоде 
(тыс.руб.)
	Освоено (израсходовано)* 
в отчетном периоде 
(тыс. руб.) 
	
Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено, 
не выполнено)**

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях
	
	
	
	13639,4
	
	
	
	13639,4
	
	
	13458
	
	
	
	13458
	
	98,7%

	в том числе:

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения

	
	
	
	
7844,0
	
	
	
	
7844,0
	
	
	
7843,0
	
	
	
	
7843,0
	
	
100%

	
1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская

ст. Воронцовская

п. Найдорф


	
	
	
	
1618,1
	
	
	
	
1618,1
	
	
	
1437,8
	
	
	
	
1437,8
	
	
88,9%

	1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)

	
	
	
	3939,7
	
	
	
	3939,7
	
	
	3939,7
	
	
	
	3939,7
	
	100%

	
1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог 
ст. Нововеличковская ( 42 шт.);

п. Найдорф (1 шт.)

ст. Воронцовская ( 22 шт.)

п. Дальний ( 4 шт.)
	
	
	
	237,6
	
	
	
	237,6
	
	
	237,6
	
	
	
	237,6
	
	100%

	Основное мероприятие№2 

Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.

	
	
	
	1447,9
	
	
	
	1447,9
	
	
	1447,9
	
	
	
	1447,9
	
	100%

	2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения.
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф, п. Дальний
	
	
	
	1350,86
	
	
	
	1350,86
	
	
	1350,86
	
	
	
	1350,86
	
	100%

	2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).
ст. Нововеличковская
- ул. Д. Бедного;
- ул. Свердлова;
ст. Воронцовская:
ул. Пушкина
ул. Красная
п. Найдорф:
ул. Мира.
	
	
	
	97,04
	
	
	
	97,04
	
	
	97,04
	
	
	
	97,04
	
	100%

	Итого  по муниципальной программе
	
	
	
	15087,3
	
	
	
	15087,3
	
	
	14905,9
	
	
	
	14905,9
	
	98,8%


Примечание: 
* - объем финансовых средств указывается с точностью до одного знака после запятой;
** - обязательно указывается сумма экономии, полученной в результате конкурентных процедур;
*** - при участии районного бюджета название строки заменяется на «районный бюджет» и добавляется строка «бюджет поселения».


Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка
                                                                                                                                   



                                                                                                                                   
                                                                                                                                   








                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
сельского поселения

____________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2025 год


ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 27.11.2023 № 420 (с изм. от 26.01.2024 №34, от 21.02.2024 №65, от 22.07.2024 №392, от 13.08.2024 №476, от 04.10.2024 №665, от 05.11.2024 №743, от 25.12.2024 №807, )
	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год
	Фактическое значение показателя на отчетную дату
	Процент выполнения показателя, %
5 = (4 : 3 * 100)
	Примечание*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  на 2024 год»

	Цель 
Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения

	Задачи
- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения 
- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности

	Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях:

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	м2

	3341,2
	3341,2
	100%
	

	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская

ст. Воронцовская

п. Найдорф


	км
	3,085
	3,085
	100%
	

	1.3 Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)

	км
	109,07
	109,07
	100%
	

	1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог 
ст. Нововеличковская ( 42 шт.);
п. Найдорф (1 шт.)
ст. Воронцовская ( 22 шт.)
п. Дальний ( 4 шт.)

	паспорт
	69
	69
	100%
	

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.

	2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения.
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф, п. Дальний

	том
объект
	5
1
	5
1
	100%
	

	2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).
ст. Нововеличковская
- ул. Д. Бедного;
- ул. Свердлова;
ст. Воронцовская:
ул. Пушкина
ул. Красная
п. Найдорф:
ул. Мира.
	объект
	7
	7
	100%
	



Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка




















УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
 сельского поселения

___________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2025 год

ОТЧЕТ
об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»
	Наименование услуги (работы),
показателя объема (качества) услуги (работы), 
подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы 
	Значение показателя объема (качества) услуги
(работы)
	Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
(с точностью до одного знака после запятой)
	
Примечание*

	
	единица измере-ния
	предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период
	фактиче-ское за отчетный период
	процент выполне-ния, %
(4:3*100) 
	предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период
	фактиче-ские за отчетный период
	процент выполне-ния, %
(7:6*100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование услуги (работы) и ее содержание
	Обустройство автомобильных дорог

	Показатель объема (качества) услуги (работы)
	

	Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях:

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	м2
	3341,2
	3341,2
	100%
	7844,0
	7843,0
	100%
	






	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская

ст. Воронцовская

п. Найдорф


	км
	3,085
	3,085
	100%
	1618,1
	1437,8
	88,9%
	

	1.3  Работы по содержанию дорог: грейдирование, восстановление дорожного покрытия (перечень дорог определяется на основании результатов оценки состояния дорог с учетом сезона), уборка снега, рассыпь противоголедного материала приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)

	км
	109,07
	109,07
	100%
	3939,7
	3939,7
	100%
	

	1.4 Изготовление паспортов автомобильных дорог 
ст. Нововеличковская ( 42 шт.);
п. Найдорф (1 шт.)
ст. Воронцовская ( 22 шт.)
п. Дальний ( 4 шт.)

	паспорт
	69
	69
	100%
	237,6
	237,6
	100%
	

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.

	2.1 Изготовление проектов организации безопасности дорожного движения (ПОДД); Закупка и установка дорожных знаков, нанесение разметки. Устройство остановочных, посадочных площадок для безопасности дорожного движения.

ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф, п. Дальний

	том
объект
	5
1
	100%
	100%
	1316,1
	1316,1
	100%
	

	2.2 Приведение в соответствие с техническими требованиями тротуаров, средств организации движения транспорта и пешеходов вблизи образовательных учреждений, на нерегулируемых пешеходных переходах (дорожные знаки, искусственная неровность, дорожная разметка, искусственное освещение, удерживающие и ограничивающие ограждения, светофоры типа Т-7).
ст. Нововеличковская
- ул. Д. Бедного;
- ул. Свердлова;
ст. Воронцовская:
ул. Пушкина
ул. Красная
п. Найдорф:
ул. Мира.
	объект
	7
	7
	100%
	131,8
	131,8
	100%
	




Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка 
Главе Нововеличковского сельского поселения Динского района 
Г.М. Кова,

Финансово-экономический отдел  администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района

Доклад
о ходе реализации муниципальной программы 
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год»

Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2024 год», утвержденная постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района № 420 от 27.11.2023 года выполнена в сумме 14 905,9 тыс. руб., средства бюджета Нововеличковского сельского поселения. Муниципальной программой предусмотрены мероприятия на сумму 15 087,3 тыс. руб., остаток денежных средств направлен на 2025 г. По основному мероприятию   №1 «Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования местного значения» расходы составили 13 458,0  тыс. руб., предусмотренные программой 13 639,4 тыс. руб. В рамках данного мероприятия был произведен ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения поселения, выполнены технические паспорта дорог.  Финансирование основного мероприятия  № 1 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. По основному мероприятию №2 «Повышение безопасности дорожного движения» расходы составили 1 447,9 тыс. руб. В рамках данного мероприятия были закуплены дорожные знаки и технические средства организации безопасности дорожного движения, нанесена разметка на дорогах местного значения, обустроена остановочная площадка, изготовлены проекты организации безопасности дорожного движения. Финансирование основного мероприятия     №2 производилось за счет средств бюджета Нововеличковского сельского поселения Динского района, главным распорядителем которых является администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района. 
Муниципальная программа в целом выполнена на 98,8%.
Все целевые показатели предусмотренные в муниципальной программе достигнуты, а именно:
По содержанию и ремонту автомобильных дорог общего пользования выполнены работы:
- ремонт дорог в асфальтовом и бетонном исполнении 3341,2 м2, 
- ремонт дорог в гравийном исполнении 3,085 км, 
- грейдирование, восстановление дорожного покрытия, россыпь противогололедных материалов, уборка снега на дорогах местного значения – 109,07 км;
- изготовлены паспорта автомобильных дорог – 69 паспортов
В рамках повышения безопасности дорожного движения закуплены дорожные знаки, нанесена дорожная разметка.
- изготовлены проекты организации безопасности дорожного движения – 5 томов;
- обустроена остановочно-посадочная площадка – 1 объект  

Оценка эффективности реализации муниципальной программы.
[bookmark: sub_102]1. Оценка степени реализации основных мероприятий и достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации.
1.1. Степень реализации мероприятий
СРм = 2 / 2 = 1
[bookmark: sub_103]
2. Оценка степени соответствия запланированному уровню расходов
2.1. Степень соответствия запланированному уровню расходов
Основное мероприятие № 1    ССуз = 13 458,0 / 13 639,4 = 1
Основное мероприятие № 2    ССуз = 1 447,9  / 1 447,9 = 1
[bookmark: sub_104]
  3. Оценка эффективности использования финансовых средств 
3.1. Эффективность использования финансовых средств
Основное мероприятие № 1    Эис = 1 / 1 = 1
Основное мероприятие № 2    Эис = 1 / 1 = 1

4. Оценка степени достижения целей и решения задач основного мероприятия
4.1. Степень достижения планового значения целевого показателя
Основное мероприятие № 1   
целевой показатель 1     СДп/ппз = 3341,2 / 3341,2 = 1
целевой показатель 2     СДп/ппз = 3,085 / 3,085 = 1
целевой показатель 3     СДп/ппз = 109,07 / 109,07 = 1
целевой показатель 4     СДп/ппз = 69 / 69 = 1
Основное мероприятие № 2   
целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1
целевой показатель 2       СДп/ппз = 1 / 1 = 1
целевой показатель 3       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

[bookmark: sub_1053]Плановые значения всех целевых показателей достигнуты. 
4.2. Степень реализации основного мероприятия
Основное мероприятие № 1   СРп/п = (1+1+1+1) / 4 = 1
Основное мероприятие № 2   СРп/п = (1+1+1) / 3 = 1
Основные мероприятия реализованы в полном объеме.

5. Оценка эффективности реализации основного мероприятия
[bookmark: sub_1061]5.1. Эффективность реализации основного мероприятия 
Основное мероприятие № 1     ЭРп/п = 1* 1 = 1
Основное мероприятие № 2   ЭРп/п = 1* 1= 1
Эффективность реализации основных мероприятий является высокой.

[bookmark: sub_107]6. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы
[bookmark: sub_1072]6.1. Степень достижения планового значения целевого показателя
Основное мероприятие № 1   
целевой показатель 1     СДп/ппз = 3341,2/ 3341,2 = 1
целевой показатель 2     СДп/ппз = 3,085 / 3,085 = 1
целевой показатель 3     СДп/ппз = 109,07 / 109,07 = 1
целевой показатель 4     СДп/ппз = 69 / 69 = 1
Основное мероприятие № 2   
целевой показатель 1       СДп/ппз = 5 / 5 = 1
целевой показатель 2       СДп/ппз = 1 / 1 = 1
целевой показатель 3       СДп/ппз = 7 / 7 = 1

Плановые значения всех целевых показателей достигнуты в полном объеме.

6.2. Степень реализации муниципальной программы
СРмп = (1+1+1+1+1+1+1) / 7 = 1
Муниципальная программа реализована в полном объеме.

[bookmark: sub_108]7. Оценка эффективности реализации муниципальной программы
[bookmark: sub_1081]7.1. Эффективность реализации муниципальной программы 
ЭРмп = 0,5*1 + 0,5*(1*1+ 1*1) / 2 = 1
Эффективность реализации муниципальной программы является высокой.



Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                        О.Ю. Калитка

