УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского 
сельского поселения

____________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2026 год


ОТЧЕТ
о финансировании и расходовании средств на реализацию муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2025 год» за 2025 год
(наименование муниципальной программы, срок действия,  
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 29.11.2024 г. № 768 (с изм. от 03.02.2025 №48, от 15.05.2025 №222, от 02.06.2025 №303, от 27.06.2025 №408, от 07.08.2025 №535, от 02.12.2025 №815, от 11.12.2025 №847) 
реквизиты правого акта, которым утверждена программа)
	Наименование 
мероприятия

	Участник муниципальной программы
(муниципальный заказчик мероприятия,  главный распорядитель (распорядитель) бюджетных средств, исполнитель)
	Объем финансирования*
на текущий год, предусмотренный программой (тыс. руб.)
	Объем финансирования*
 на текущий год, предусмотренный бюджетом (тыс.руб.)
	Профинансировано*
в отчетном периоде 
(тыс.руб.)
	Освоено (израсходовано)* 
в отчетном периоде 
(тыс. руб.) 
	Отметка о выполнении мероприятия  (выполнено, 
не выполнено)**

	
	
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	федеральный бюджет
	краевой бюджет
	местный  бюджет
	внебюджетные источники
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18

	Основное мероприятие № 1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях и содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения.
	
	
	
	7986,7
	
	
	
	7986,7
	
	
	7887,6
	
	
	
	7887,6
	
	98,8%

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определен на основании результатов оценки состояния дорог ) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	
	
	
	838,2
	
	
	
	838,2
	
	
	838,2
	
	
	
	838,2
	
	100%

	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф
	
	
	
	2583,9
	
	
	
	2583,9
	
	
	2583,9
	
	
	
	2583,9
	
	100%

	1.3  Работы по содержанию дорог: проектно-изыск. работы, грейдирование, откачка воды с проезжей части дорог, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)
	
	
	
	2282,0
	
	
	
	2282,0
	
	
	2182,9
	
	
	
	2182,9
	
	95,7%

	1.4 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская
	
	
	
	1478,1
	
	
	
	1478,1
	
	
	1478,1
	
	
	
	1478,1
	
	100%

	1.5 Мероприятия по полномочиям вопросов местного значения в части дорожной деятельности  в отношении автомобильной дороги между ст. Воронцовская и х. Восточный
	
	
	
	804,5
	
	
	
	804,5
	
	
	804,5
	
	
	
	804,5
	
	100%

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.
	
	
	
	1708,3
	
	
	
	1708,3
	
	
	1708,3
	
	
	
	1708,3
	
	100%

	2.1 Нанесение дорожной разметки.
	
	
	
	973,7
	
	
	
	973,7
	
	
	973,7
	
	
	
	973,7
	
	100%

	2.2 Приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения:
- замена и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек;
- устройство искусственной дорожной неровности (ИДН)
	
	
	
	734,6
	
	
	
	734,6
	
	
	734,6
	
	
	
	734,6
	
	100%

	3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	32153,3
	1692,4
	
	
	32153,3
	1692,4
	
	31308,7
	1647,9
	
	
	31308,7
	1647,9
	
	97,4%

	3.1 Мероприятия в области надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	
	
	
	400,9
	
	
	
	400,9
	
	
	400,9
	
	
	
	400,9
	
	100%

	Итого  по муниципальной программе
	
	
	32153,3
	11788,4
	
	
	32153,3
	11788,4
	
	31308,7
	11644,7
	
	
	31308,7
	11644,7
	
	97,8%





Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                                 О.Ю. Калитка







                                                                                                                                   УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
сельского поселения

____________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2026 год


ОТЧЕТ
о выполнении целевых показателей муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2025 год»
Постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района от 29.11.2024 г. № 768 (с изм. от 03.02.2025 №48, от 15.05.2025 №222, от 02.06.2025 №303, от 27.06.2025 №408, от 07.08.2025 №535, от 02.12.2025 №815, от 11.12.2025№847)

	Наименование показателя
	Единица
измерения
	Предусмотренное программой значение показателя на текущий год
	Фактическое значение показателя на отчетную дату
	Процент выполнения показателя, %
5 = (4 : 3 * 100)
	Примечание*

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	Муниципальная программа «Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения  на 2025 год»

	Цель 
Модернизация дорог местного значения, снижение уровня ДТП на территории населенных пунктов Нововеличковского сельского поселения

	Задачи
- выполнение мероприятий по техническому ремонту уличного полотна в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения 
- выполнение организационно-технических мероприятий по безопасности дорожного движения; соблюдение требований правил дорожной безопасности

	Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях:

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определен на основании результатов оценки состояния дорог ) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	м2

	260
	259,6
	99,8%
	

	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф
	км
	2,5
	2,1
	84%
	

	1.3  Работы по содержанию дорог: проектно-изыск. работы, грейдирование, откачка воды с проезжей части дорог, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)
	км
	114,797
	114,797
	100%
	

	1.4 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская
	м2
	700
	675
	96,4%
	

	1.5 Мероприятия по полномочиям вопросов местного значения в части дорожной деятельности  в отношении автомобильной дороги между ст. Воронцовская и х. Восточный
	км
	2,8
	2,8
	100%
	

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.

	2.1 Нанесение дорожной разметки.
	м2
	1170
	1170
	100%
	

	2.2 Приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения:
- замена и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек;
- устройство искусственной дорожной неровности (ИДН)
	
	



6
	



6
	



100%
	

	3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	1,044
	1,044
	100%
	

	3.1 Мероприятия в области надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	объект
	1
	1
	1
	



Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения                                                                                                        О.Ю. Калитка


УТВЕРЖДАЮ
Глава Нововеличковского
 сельского поселения
___________________ Г.М. Кова
«_____» _____________ 2026 год

ОТЧЕТ
об исполнении сводных показателей муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными учреждениями в сфере реализации муниципальной программы
«Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог местного значения Нововеличковского сельского 
поселения Динского района, мероприятия по обеспечению безопасности дорожного движения на 2025 год»
	Наименование услуги (работы),
показателя объема (качества) услуги (работы), 
подпрограммы (основного мероприятия),                         ведомственной целевой программы 
	Значение показателя объема (качества) услуги
(работы)
	Расходы местного бюджета 
на оказание муниципальной услуги (работы), тыс. рублей
(с точностью до одного знака после запятой)
	
Примечание*

	
	единица измере-ния
	предусмот-ренное программ-мой на  отчетный период
	фактиче-ское за отчетный период
	процент выполне-ния, %
(4:3*100) 
	предусмот-ренные программ-мой на  отчетный период
	фактиче-ские за отчетный период
	процент выполне-ния, %
(7:6*100) 
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	Наименование услуги (работы) и ее содержание
	Обустройство автомобильных дорог

	Показатель объема (качества) услуги (работы)
	

	Основное мероприятие №1 Содержание и ремонт автомобильных дорог общего пользования, в том числе дорог в поселениях:

	1.1 Ремонт дорог местного значения в               асфальтовом и бетонном исполнении, ямочный ремонт (определен на основании результатов оценки состояния дорог ) в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения
	м2
	260
	259,6
	99,8%
	838,2
	838,2
	100%
	






	1.2 Ремонт дорог местного значения в гравийном исполнении в населенных пунктах Нововеличковского сельского поселения, в том числе:
ст. Нововеличковская
ст. Воронцовская
п. Найдорф
	км
	2,5
	2,1
	84%
	2583,9
	2583,9
	100%
	

	1.3  Работы по содержанию дорог: проектно-изыск. работы, грейдирование, откачка воды с проезжей части дорог, уборка снега, приобретение песко-соляной смеси (работы и мероприятия по защите дороги в зимний период, ликвидации зимней скользкости)
	км
	114,797
	114,797
	100%
	2282,0
	2182,9
	95,7%
	

	1.4 Содержание и ремонт тротуаров вдоль дорог общего пользования, местного значения в т.ч.: в ст. Нововеличковская, п. Найдорф, ст. Воронцовская
	м2
	700
	675
	96,4%
	1478,1
	1478,1
	100%
	

	1.5 Мероприятия по полномочиям вопросов местного значения в части дорожной деятельности  в отношении автомобильной дороги между ст. Воронцовская и х. Восточный
	км
	2,8
	2,8
	100%
	804,5
	804,5
	100%
	

	Основное мероприятие№2 Повышение безопасности дорожного движения на территории Нововеличковского сельского поселения в т.ч.

	2.1 Нанесение дорожной разметки.
	м2
	1170
	1170
	100%
	973,7
	973,7
	100%
	

	2.2 Приведение в соответствие технических средств организации дорожного движения:
- замена и установка отсутствующих дорожных знаков и стоек;
- устройство искусственной дорожной неровности (ИДН)
	шт
	
6
	
6
	100%
	734,6
	734,6
	100%
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	3. Капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения
	км
	1,044
	1,044
	100%
	33845,7
	32956,6
	97,4%
	

	3.1 Мероприятия в области надзора за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения
	объект
	1
	1
	100%
	400,9
	400,9
	100%
	



