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АДМИНИСТРАЦИЯ Нововеличковского 

сельского поселения Динского района 

                                                       ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 05.05.2025






                  № 210
станица Нововеличковская

О подготовке жилищно-коммунального комплекса

 и объектов социальной сферы Нововеличковского 
сельского поселения Динского муниципального района 
к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов

В целях обеспечения своевременной и качественной подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения Динского муниципального района к устойчивой работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов, во исполнение распоряжения главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 18 мая 2017 г. № 130-р      «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы на территории Краснодарского края к осенне-зимнему периоду»,  постановления администрации муниципального образования Динской муниципальный район      от 10 апреля 2025 г. № 731 «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Динского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов», в соответствии со статьей 37 Устава Нововеличковского сельского поселения Динского района п о с т а н о в л я ю:

1. Создать комиссию по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов (далее – «Комиссия») в составе:

Кова Галина Михайловна - глава Нововеличковского сельского поселения, председатель комиссии;

Кочетков Игорь Леонидович - заместитель главы администрации Нововеличковского сельского поселения, заместитель председателя комиссии;

Шамрай Оксана Валентиновна
- ведущий специалист общего отдела администрации Нововеличковского сельского поселения; секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Анищенко Татьяна Викторовна - директор МУП ЖКХ Нововеличковское;

Вуймина Надежда Николаевна -  начальник финансово-экономического отдела администрации Нововеличковского сельского поселения;

Саламахина Елена Игоревна – директор МАУ «Культура НСП»;

Калинин Михаил Геннадьевич - руководитель МКУ «Обеспечение деятельности администрации Нововеличковского сельского поселения»;
Олейникова Лидия Николаевна – ведущий специалист МКУ «Обеспечение деятельности администрации Нововеличковского сельского поселения».
2. Утвердить Положение о комиссии по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса, инженерной инфраструктуры и объектов социальной сферы к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов (приложение №1).

3. На основании результатов анализа итогов работы жилищно-коммунального комплекса территорий в осенне-зимний период 2024 - 2025 годов утвердить комплексный план по подготовке к осенне-зимнему периоду                        2025 - 2026 годов (далее - комплексный план) с завершением всех работ до             1 октября 2025 г. 

4. Не позднее 15 мая 2025 г. создать комиссию по оценке готовности к отопительному сезону.
5. Комиссии не реже одного раза в месяц рассматривать на своих заседаниях вопросы организации работ по подготовке к отопительному сезону объектов жизнеобеспечения и социальной сферы поселения.

6. Общему отделу администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка О.Ю.): 

6.1. организовать анализ создания на предприятиях жизнеобеспечения аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций и принимать необходимые меры по его восполнению;

6.2. заключить муниципальные контракты на выполнение работ по зимнему содержанию автомобильных дорог местного значения, организовать создание необходимых запасов песко-соляной смеси для посыпки дорог местного значения и тротуаров;

6.3. уточнить планы взаимодействия жилищных, тепло-, водо-, электро-, газоснабжающих и других организаций независимо от их ведомственной принадлежности, в случае внезапного отключения подачи электроэнергии, газа, тепла, воды;
  6.4. до 1 июля 2025 г. обеспечить приведение в соответствие (актуализацию) схемы теплоснабжения Нововеличковского сельского поселения, согласно требованиям постановления Правительства Российской Федерации от   22 февраля 2012 г. № 154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»;
   6.5. во взаимодействии с ресурсоснабжающими организациями, организациями коммунального комплекса, потребителями и исполнителями коммунальных услуг обеспечить выполнение требований, установленных Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», иными федеральными и краевыми правовыми актами в области энергосбережения;

  6.6. ежемесячно 1 числа каждого месяца в период июнь-ноябрь 2025 года организовать предоставление в отдел ТЭК и ЖКХ администрации муниципального образования Динской район сведений о подготовке жилищно-коммунального хозяйства к работе в зимних условиях по форме статистической отчетности «Форма № 1-ЖКХ (зима)»;
6.7. обеспечить выполнение утвержденных приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 12 ноября 2024 г. № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду требований и контроль готовности теплоснабжающих организаций, отдельных категорий потребителей к осенне-зимнему периоду 2025-2026 годов»;
6.8. завершить  к 1 октября 2025 года выполнение мероприятий, провести оценку и оформить оценочный лист для расчета индекса готовности к отопительному периоду сельского поселения. Предоставить до 2 октября 2025 г. в отдел ТЭК паспорт готовности к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов  согласно приложению к постановлению (приложение №2).
6.9. в срок до 2 октября 2025 г. предоставить в районную межведомственную комиссию сведения об окончании выполнения намеченных мероприятий по подготовке к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов);

7. Финансово-экономическому отделу администрации Нововеличковского сельского поселения (Вуймина Н.Н.): 

7.1. предусмотреть в необходимых объемах в бюджете средства на оплату топливно-энергетических ресурсов, потребляемых муниципальными автономными организациями и казенными учреждениями;

8. Руководителям МКУ «ОДА НСП», МАУ «Культура НСП», МУП ЖКХ Нововеличковское,:
8.1. организовать подготовку зданий и сооружений, систем водо-, электро- и теплоснабжения к работе в осенне-зимний период 2025 - 2026 годов;

8.2. принять меры к своевременному и полному освоению финансовых средств бюджета, собственных средств учреждений, предусмотренных на подготовку к осенне-зимнему периоду;

9. МУП ЖКХ Нововеличковское (Анищенко):

  9.1. разработать комплексный план мероприятий по подготовке к зимнему периоду 2025-2026 годов с завершением всех работ до 1 октября 2025 года;

9.2. подготовить аварийную бригаду, специальную технику для ликвидации чрезвычайных ситуаций на объектах жизнеобеспечения;
9.3. обеспечить создание на предприятии аварийного запаса материально-технических ресурсов для локализации и ликвидации последствий стихийных бедствий и чрезвычайных ситуаций;
  9.4. провести проверку исправности, комплектности и готовности к работе автономных дизельных электростанций до 1 октября 2025 года,  а также создание для них запасов горюче-смазочных материалов и укомплектовать персоналом для их эксплуатации; 

  9.5. обеспечить устранение замечаний Северо-Кавказского управления Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору в рамках подготовки систем жизнеобеспечения Нововеличковского сельского поселения на 2025 год (при наличии);

9.6. обеспечить замену муниципальных центральных сетей тепло-, водоснабжения не менее 5% в год от их общей протяжённости.

10. Общему отделу администрации Нововеличковского сельского поселения (Калитка О.Ю.) разместить настоящее постановление на официальном сайте Нововеличковского сельского поселения Динского района в сети Интернет.
11. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Нововеличковского сельского поселения      И.Л. Кочеткова 
12. Постановление вступает в силу после его официального обнародования.
Глава Нововеличковского 
сельского поселения



                                              Г.М. Кова
ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

к постановлению администрации 

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от ___________ № ______
ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по координации хода подготовки 

жилищно-коммунального комплекса и объектов

социальной сферы муниципального образования

Нововеличковского сельского поселения Динского района

к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов

1. Общие положения

1.1. Комиссия по координации хода подготовки жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения Динского района к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов (далее Комиссия) создается в целях организации взаимодействия по вопросам подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и социальной сферы поселения к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов.

1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района.

1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, постановлениями, распоряжениями Правительства Российской Федерации, законами Краснодарского края, постановлениями Законодательного Собрания Краснодарского края, муниципальными нормативно правовыми актами, а также настоящим Положением.

2. Права Комиссии

2.1. Комиссия: контролирует и координирует работу предприятий и учреждений, расположенных на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района по проведению работ по подготовке объектов к работе в осенне-зимний период 2025-2026 годов;

2.2 проводит проверку объектов теплоснабжения и теплопотребления готовности к работе в отопительный период 2025-2026 годов;

2.3 подводит итоги работы, проведенной муниципальными предприятиями и учреждениями расположенными на территории Нововеличковского сельского поселения по выполнению решений Комиссии;

2.4 для осуществления возложенных на нее функций имеет право в установленном законодательством порядке:

- запрашивать и получать от организаций и должностных лиц необходимую для деятельности информацию по вопросам, отнесенным к ее компетенции;
- заслушивать представителей предприятии и организаций, а также ресурсоснабжающих организаций по вопросам, отнесенным к ее компетенции;

- составлять акты проверки объектов теплоснабжения и теплопотребления готовности к работе в отопительный период 2025-2026 годов;

- принимать решения о выдаче паспортов готовности объектов теплоснабжения и теплопотребления.
3. Организация и обеспечение деятельности Комиссии

3.1. Комиссия осуществляет свою деятельность на принципах равноправия ее членов, коллегиальности принятия решений и гласности.

3.2. Заседания комиссии проводятся по мере необходимости, в период проведения подготовительных работ к осенне-зимнему периоду – не реже одного раза в месяц.
3.3. Заседаниями Комиссии руководит председатель Комиссии, а в его отсутствии заместитель председателя комиссии.

3.4. Заседание Комиссии правомочно, если на нем присутствуют более половины членов Комиссии.

3.5. Решения принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии и оформляются в виде протоколов заседаний, которые подписывает председатель комиссии или его заместитель, председательствовавший на заседании, решения Комиссии носят рекомендательный характер.

3.6. При равном количестве голосов право решающего голоса принадлежит председателю Комиссии, при его отсутствии заместителю председателя.

3.7. Комиссия осуществляет свою деятельность в соответствии с утвержденным председателем Комиссии планом работ.

3.8. Оповещение членов Комиссии о времени и месте проведения заседаний, а также оформление протоколов, выписок из них, ведение делопроизводства Комиссии, осуществляет секретарь Комиссии.

3.9. Организационно-техническое обеспечение деятельности Комиссии осуществляет администрация Нововеличковского сельского поселения Динского района.
4. Заключительный положения.
4.1 Внесение изменений и дополнений в настоящее Положение вносится постановлением администрации Нововеличковского сельского поселения.
Начальник общего отдела администрации 

Нововеличковского сельского поселения
                                        О.Ю. Калитка
ПРИЛОЖЕНИЕ № 2
к постановлению администрации 

Нововеличковского сельского

поселения Динского района

от ___________ № ______

                              



УТВЕРЖДАЮ


                                                                  ______________________________


                                                                  (глава муниципального образования)

                                                       

 ______________________________

                                                                (подпись)

______________________________





                              (число, месяц, год)

ПАСПОРТ

готовности муниципального образования _____________________________________

к работе в осенне-зимний период 2025 – 2026 годов

 Адрес: ______________________________________________________

 Дата _________________________

	№ п/п
	Показатель
	Единица измерения
	Задание

(план)
	Факт
	Готовность

    %

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1.
	Жилищный фонд – всего
	ед.

тыс.м2
	
	
	

	
	в том числе МКД с ЦО 
	ед.

тыс.м2
	
	
	

	2.
	Котельные – всего
	ед.
	
	
	

	
	в том числе муниципальные
	ед.
	
	
	

	3.
	Тепловые сети (в двухтрубном исчислении) – всего
	км
	
	
	

	
	в том числе муниципальные
	км
	
	
	

	4.
	Центральные тепловые пункты–

всего
	ед.
	
	
	

	
	в том числе муниципальные                           
	ед.
	
	
	

	5.
	Газопроводы
	км
	
	
	

	6.
	Готовность к работе:
	
	
	
	

	
	 сети водопровода
	км
	
	
	

	
	 водопроводные насосные станции
	ед.
	
	
	

	
	 водозаборные сооружения
	ед./м3/сут.
	
	
	

	
	 сети канализации
	      км
	
	
	

	
	 очистные сооружения                                          
	 ед./м3/сут.
	
	
	

	7.
	 Песко-соляная смесь
	тонн
	
	
	

	8.
	Специальная уборочная техника
	ед.
	
	
	

	9.
	Капитальный ремонт дорог и тротуаров
	тыс.м2
	
	
	

	10.
	Капитальный ремонт жилищного фонда
	ед./тыс.м2
тыс. руб.


	
	
	

	11.
	Воздушные линии 0,4-10 кВ
	км
	
	
	

	12.
	Трансформаторные подстанции и распределительные пункты
	шт.
	
	
	

	13.
	Ремонт и замена котлов
	ед.
	
	
	

	14.
	Ремонт и замена тепловых сетей
	км/км
	
	
	

	15.
	Ремонт и замена водопроводных и

канализационных сетей


	км/км
	
	
	

	16.
	Замена проводов и опор ВЛ
	км/шт.
	
	
	

	17.
	Ремонт силовых трансформаторов
	ед.
	
	
	

	18.
	Обрезка ветвей деревьев в зоне линий электропередач
	км
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	19.


	Укомплектованность аварийного

запаса материально-технических ресурсов
	%


	
	
	

	20.    
	Автономные дизельные электростанции
	ед.


	
	
	

	21.
	Мостовые сооружения
	ед.
	
	
	

	22.
	Заготовка топлива для котельных:
	
	
	
	

	
	уголь
	 тонн
	
	
	

	
	жидкое топливо:

мазут
	 тонн
	
	
	

	
	печное                                               
	 тонн
	
	
	

	
	дрова
	м3
	
	
	

	23
	Заготовка топлива населением:
	
	
	
	

	
	уголь
	тонн
	
	
	

	
	дрова
	м3
	
	
	

	24
	Резервные топливные хозяйства:
	ед.
	
	
	

	
	суммарная 
вместимость
	тонн
	
	
	

	
	заготовлено топлива
	тонн
	
	
	


Председатель комиссии

органа местного самоуправления:

Члены комиссии:

Примечания: 

1. К паспорту готовности прилагается пояснительная записка.

2. В пункте 1 указываются многоквартирные жилые дома на территории муниципального образования.

3. В пункте 2 указываются котельные, предназначенные для отопления жилищного фонда и объектов социальной сферы независимо от ведомственной принадлежности.

4. В пункте 22 указываются потребность на сезон и фактические запасы топлива для муниципальных отопительных котельных (ЖКХ, социальной сферы). 

Начальник общего отдела администрации 
Нововеличковского сельского поселения
                                        О.Ю. Калитка
ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

проекта постановления администрации Нововеличковского

сельского поселения Динского района 

от ___________2025 г. №_______

«О подготовке жилищно-коммунального комплекса

 и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского 
поселения Динского муниципального района к осенне-зимнему 
периоду 2025 - 2026 годов»
проект подготовил и внес:

ведущий специалист общего отдела 
администрации Нововеличковского 
сельского поселения                                                                               О.В. Шамрай
проект согласован: 
заместитель главы администрации

Нововеличковского сельского поселения                                        И.Л. Кочетков
начальник общего отдела 
администрации Нововеличковского 

сельского поселения                                                                              О.Ю. Калитка

начальник финансово-экономического отдела

администрации Нововеличковского 
сельского поселения                                                                              Н.Н. Вуймина

ведущий специалист общего отдела 
администрации Нововеличковского 

сельского поселения                                                                              Е.С. Шевцова
директор МУП ЖКХ Нововеличковское                                          Т.В. Анищенко
директор МАУ «Культура»                                                             Е.И. Саламахина 

руководитель МКУ «ОДА НСП»                                                         М.Г. Калинин
АКТ ОБНАРОДОВАНИЯ

постановления администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района №________ от «_____»                    2025 г. 

«О подготовке жилищно-коммунального комплекса

 и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского 

поселения Динского муниципального района к осенне-зимнему 

периоду 2025 - 2026 годов»
«___»________ 2025 г.





      ст.Нововеличковская

Мы, нижеподписавшиеся, составили настоящий акт о том, что постановление администрации Нововеличковского сельского поселения Динского района №________ от «____»                2025 г. «О подготовке жилищно-коммунального комплекса и объектов социальной сферы Нововеличковского сельского поселения Динского муниципального района к осенне-зимнему периоду 2025 - 2026 годов» на территории Нововеличковского сельского поселения Динского района обнародовано путем доведения его до всеобщего сведения граждан, проживающих на территории Нововеличковского сельского поселения, посредством размещения на период с __________ года по ___________ года в библиотеках ст. Нововеличковской, ст. Воронцовской, пос. Найдорф,              ДК пос. Дальний, а также на сайте Нововеличковского сельского поселения http://www.novovelichkovskaya.ru, где был обеспечен беспрепятственный доступ граждан к тексту постановления.
Глава Нововеличковского

сельского поселения






    Г.М. Кова

Начальник общего отдела 

администрации Нововеличковского 
сельского поселения                                                                      О.Ю. Калитка

